|  | GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ul. Trzebnicka 1 55-120 Oborniki Śląskie tel. 0-71 310-35-19 wew. 434 fax. 0-71 310-22-95 e-mail: ochrona.srodowiska@oborniki-slaskie.pl www.oborniki-slaskie.pl NIP: 915-16-05-065 | Oborniki Śląskie, dnia ……… 2016 r. |
| --- | --- | --- |

WZÓR UMOWY  NR ............../2016      Załącznik nr 2

W dniu  .................... 2016  r. w Obornikach Śląskich pomiędzy:

Gminą  Oborniki Śląskie   ul. Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Arkadiusza Poprawę - Burmistrza Obornik Śląskich

przy kontrasygnacie Agaty Pienio – Skarbnika Gminy

a ………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

została  zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne pozaustawowe przeprowadzone 
w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), strony postanawiają:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z realizacją  Programu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie – zadanie pn. „Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie”, polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest  zlokalizowanych  w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1232 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 roku, poz.1973);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 290);

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 roku, Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku, Nr. 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr. 8, poz. 31).

§ 3

Przedmiotowe prace Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie  od dnia  16 maja  2016 r. do dnia  31 sierpnia 2016 r.

§ 4

Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontroli i nadzoru są:

- Monika Wiszniowska, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

- Mieczysław Kucharski, Inspektor ds. budowlanych Wydziału Inwestycji i Remontów  Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich

Wykonawca do kontaktu z Zamawiającym  w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową wyznacza:

- . ……………………………………………………………………………………………………………

§ 5

- Ilość i lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wynika ze złożonych przez mieszkańców deklaracji w związku z konkursem o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW, pt.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” . Określono je w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do demontażu wyrobów zawierających azbest – płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa stanowiących pokrycie budynków lub odbiór tych wyrobów zdeponowanych na posesji luzem, ich pakowanie, załadunek transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia             na składowisku odpadów przeznaczonym do składowania tego typu odpadów oraz prowadzenie ilościowej       i jakościowej ewidencji odpadów.

- Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia wynosi ok. 63,44 Mg przy zastosowaniu przelicznika 1 m2 = 16 kg, w tym 29,49 Mg płyt azbestowo-cementowych falistych stanowiących element budynku oraz 33,95 Mg płyt azbestowo cementowych falistych zdeponowanych na posesji luzem.

- Ponieważ wskazana do usunięcia ilość wyrobów zawierających azbest jest oszacowana przez osoby składające deklaracje w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość usuniętego materiału może różnić się od ilości szacowanej, również z uwagi na rezygnację właścicieli/posiadaczy nieruchomości z udziału w przedsięwzięciu. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje prawo żadnych roszczeń, w tym także roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy ilość odpadów będzie różniła się od ilości szacowanej.

- Dane właścicieli posesji (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu), z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Termin przeprowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia na poszczególnych nieruchomościach należy indywidualnie ustalić z właścicielem/ posiadaczem nieruchomości (termin dogodny dla właściciela/posiadacza nieruchomości). Niedopuszczalne jest wejście na teren nieruchomości w celu świadczenia usługi bez ustalenia terminu z właścicielem/posiadaczem nieruchomości.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela/posiadacza nieruchomości. Z czynności ważenia Wykonawca sporządza protokół, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2) zawierający następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela/posiadacza nieruchomości od którego odbierane są odpady,

- adres nieruchomości, z której następuje odbiór odpadów,

- datę ważenia odpadu;

- ilość odebranych odpadów w Mg.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu systematycznie podczas realizacji zamówienia. Drugi egzemplarz otrzyma właściciel/posiadacz nieruchomości, z której usuwane będą wyroby azbestowe.

§ 6

- Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia prac.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, tj. karty przekazania odpadu - najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Powstałe odpady zawierające azbest będą unieszkodliwione na składowisku odpadów w miejscowości …………………............................... ul……………………………………. .

- Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady, wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów.

- Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi/posiadaczowi nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac  oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej obiekt, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub miejsce ich składowania przed demontażem i zebraniem oraz po wykonaniu prac. Oznacza to wykonanie dwóch zdjęć na jednej posesji. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy. Przekazane zdjęcia mają zostać tak opisane, aby nie było wątpliwości, na której posesji zostały wykonane.

§ 7

- Ustala się:

1.1 wynagrodzenie za wykonanie usługi obejmującej demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest w wysokości ………………………………………………...     zł brutto /słownie: …………………………………………………………./100 brutto w tym podatek VAT………………………….. zł

1.2  wynagrodzenie za wykonanie usługi obejmującej  zbieranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na posesji luzem w wysokości …………………………………………zł brutto /słownie: …………………………………………………………./100 brutto w tym podatek VAT …………………………..zł

- Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie ilości odpadów w Mg (tony) wynikających              z protokołów z ważenia odpadów podpisanych w obecności właścicieli/posiadaczy nieruchomości, z których usuwane będą wyroby zawierające azbest i kart przekazania odpadu oraz oferowanych cen jednostkowych określonych w § 7 pkt. 1.1 i 1.2.

- Koszt wykonania całości prac objętych zamówieniem nie może przekroczyć kwoty w wysokości ………………………….zł brutto /słownie: …………………………………………………………./100 brutto/.          Powyższa kwota obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie wizji           w terenie, również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a są konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku, gdy  koszty Wykonawcy wykonania prac objętych umową przekroczą ww. kwotę Zamawiający nie będzie zobowiązany do jej opłacenia.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich protokołów z ważenia odpadów, o których mowa  w § 5 ust. 6 i kart przekazania odpadów, dokumentacji fotograficznej na elektronicznym nośniku danych oraz podpisania protokołu odbioru. Zapłata nastąpi              w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy nr …………………………………………………………     w Banku ……………………………………………………….

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,                 nr identyfikacyjny NIP:915-16-05-065.

§ 8

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ….. % wartości przedmiotu umowy, tzn. ……………………………………………. zł.

- Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie określone w ustępach poprzedzających w pełnej wysokości, jednorazowo w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w 14 dni od daty dokonania odbioru. Zabezpieczenie wniesione               w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 7 ust. 3, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej       w § 7 ust.3;

- Do naliczania kar umownych stosuje się wynagrodzenie określone w § 7 ust.3 oraz nie nalicza się podatku VAT.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania umowy osobom trzecim.

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich wymagań Bhp przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także do zapewnienia wymogów bezpieczeństwa osób trzecich.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 12

- W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pomimo wcześniejszego upomnienia przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia /ze skutkiem natychmiastowym/ bez konieczności wezwania do prawidłowego wykonania.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może od umowy odstąpić. W takim przypadku Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załączniki:

- Ilość i lokalizacja przeznaczonych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

- Wzór protokołu ważenia odpadów

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

.........................................................				...........................................................

Płatne: 90095 §4300