Załącznik nr 6

UMOWA  NR .........../2017/Wzór

W dniu …………………………... w Obornikach Śląskich pomiędzy:

Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Arkadiusza Poprawę -  Burmistrza Obornik Śląskich, przy kontrasygnacie

Anny Syrnik- Zastępy Skarbnika Gminy Oborniki Śląskie

a …………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/ym  dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z Utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie.

- Szczegółowy wykaz terenów zielonych oraz wymagany zakres prac na poszczególnych terenach zawierają załączniki nr 1a,1b,2,3 do niniejszej Umowy.

§ 2

Terminy

Przedmiotowe prace Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie  od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. – zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 4 (a i b)  niniejszej Umowy

§ 3

- Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontroli i nadzoru są:

- Monika Spurgiasz  - podinspektor d/s ochrony środowiska Urzędu Miejskiego.

2.  Wykonawca do kontaktu z Zamawiającym  w zakresie realizacji prac objętych niniejszą umową wyznacza:

1) . ………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 4

Zaplata za przedmiot umowy

- Za wykonanie całości prac stanowiących przedmiot Umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………. zł brutto /słownie: …………………………………………./100 / brutto.

- Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy, za prace wykonane zgodnie z harmonogramem prac określonym w załączniku nr 4 (a i b) do niniejszej Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 6.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………….

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,                 nr identyfikacyjny NIP: 915-16-05-065.

§ 5

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% wartości przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1 tzn. ……………………………………………. zł.

- Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie określone w ustępach poprzedzających w pełnej wysokości, jednorazowo w dniu podpisania Umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w 14 dni od daty dokonania ostatniego odbioru miesięcznego. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6

Odbiory

- Jeden raz w tygodniu, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, następować będą przeglądy okresowe terenów wraz z bieżącą kontrolą stopnia zaawansowania robót. W przeglądach powyższych uczestniczyć winien przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Zamawiającego. W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie będzie mógł uczestniczyć w przeglądach, przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza      go sam – wykonuje wtedy dokumentację fotograficzną.

- W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania prac Zamawiający wyznacza Wykonawcy dwa dni na ich usunięcie.

- W okresach miesięcznych będą miały miejsce odbiory częściowe – na podstawie przeglądów, o których mowa w ust. 1. Z odbiorów tych zostanie sporządzony pisemny protokół, podpisany przez obie strony.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie prac zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 (a i b) do Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za nie usunięcie w terminie dwóch dni wad stwierdzonych przy odbiorze określonym w § 6 ust.1 - 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust.1.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie wystawianych faktur.

- Do naliczania kar umownych stosuje się wynagrodzenie określone w § 4 ust.1 oraz nie nalicza się podatku VAT.

§ 8

Postanowienia dodatkowe

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Zamawiającego o przeprowadzaniu prac tzw. „zanikowych” objętych Umową, w terminie 3 dni przed ich wykonaniem. Brak zawiadomienia skutkuje nie dokonaniem odbioru.

- Określenie „prace zanikowe” użyte w ust. 1 oznacza wszelkie prace, których przeprowadzenie nie ujawnia się w postaci bezpośrednio widocznych trwałych efektów, w szczególności są to prace takie jak: odchwaszczanie chemiczne, nawożenie, opryskiwanie itp.

- Dopuszcza się przesunięcie terminów wykonywania poszczególnych prac określonych w załączniku nr 4 (a i b) do niniejszej Umowy - uzasadnione warunkami atmosferycznymi oraz przebiegiem okresu wegetacyjnego – za pisemną zgodą obu stron (protokół przesunięcia terminów wykonania prac), z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmniejszeniu liczba poszczególnych prac.

§ 9

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania umowy osobom trzecim.

§ 10

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a także za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadku działań Wykonawcy, w wyniku których nastąpiły uszkodzenia na terenach zielonych powodujące zniszczenie zieleni lub zmniejszenie jej wartości przyrodniczej i estetycznej, takie jak: uszkodzenia drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych uschnięcia, nadmierne cięcie itp. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uszkodzeń w sposób i w terminie wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków określonych w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie szkód we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich wymagań Bhp przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a także do zapewnienia wymogów bezpieczeństwa osób trzecich.

§ 11

- W przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy, wcześniej jednak wzywa pisemnie wyznaczając termin 14 dni do naprawienia stwierdzonych 
i opisanych w protokole nieprawidłowości.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może od Umowy odstąpić.

- W ww. przypadkach Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część przedmiotu Umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

- Oferta cenowa Wykonawcy z przetargu nieograniczonego z dnia …………………………

- Wykaz terenów zielonych;

- Zestaw map kartograficznych z oznaczeniem terenów zielonych;

- Zakres szczegółowy prac do wykonania na skwerach, klombach i rabatach;

- Harmonogram prac;

- Harmonogram płatności;

WYKONAWCA					           ZAMAWIAJĄCY

.........................................................				  ...........................................................