PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich

Opracowanie:

dr inż. Andrzej Pawłowski

dr Krzysztof Lejcuś

REGIOPLAN sp. z o.o.

ul. Wolbromska 7

53-148 Wrocław

tel. / fax +48 71 33 80 253

www.regioplan.com

e-mail: wroc@regioplan.com

Spis treści

1	Wprowadzenie	5

1.1	Wstęp		5

1.2	Skrócona charakterystyka gminy Oborniki Śląskie	5

2	Prawne aspekty gospodarki odpadami	9

2.1	Plany gospodarki odpadami		10

3	Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie	14

3.1	Źródła danych		14

3.2	Dane dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych	14

3.2.1	Ilość odpadów komunalnych	14

3.2.2	Odpady medyczne i weterynaryjne	16

3.2.3	Wraki samochodowe.	20

3.2.4	Akumulatory i baterie	20

3.2.5	Odpady azbestowe	20

3.2.6	Odpady z oczyszczalni ścieków.	21

3.3	Stan istniejący w zakresie świadczenia usług.	25

3.3.1	Definicja	25

3.3.2	System zbierania odpadów	25

3.3.3	Podmioty świadczące usługi	25

3.3.4	Zbiórka odpadów segregowanych	26

3.3.5	Obszar zbierania odpadów.	27

3.3.6	Prawo lokalne.	27

3.3.7	Pojemniki do gromadzenia odpadów.	27

3.3.8	Częstotliwość zbierania odpadów.	28

3.3.9	Wydajność usług.	28

3.4	Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.	28

3.5	Miejsca nielegalnego składowania odpadów  - „dzikie” wysypiska	30

3.6	Edukacje ekologiczna		30

3.7	Uwagi końcowe dotyczące obecnego stanu systemu gospodarki odpadami oraz identyfikacja problemów		31

4	Przewidywane zmiany	33

4.1	Zmiany demograficzne		33

4.2	Rozwój wybranych czynników gospodarczych	34

4.3	Dane wyjściowe do prognozy ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Oborniki Śląskie		35

5	Polityka, cele i zadania gospodarki odpadami	41

5.1	Odpady powstające w sektorze komunalnym	41

5.2	Postępowanie z niektórymi odpadami		43

5.2.1	Odpady ulegające biodegradacji	43

5.2.2	Odpady wielkogabarytowe	45

5.2.3	Odpady budowlane	46

5.3	Postępowanie z niektórymi odpadami niebezpiecznymi	47

5.3.1	Odpady medyczne i weterynaryjne	48

5.3.2	Odpady azbestowe	49

5.3.3	Zużyte baterie i akumulatory	50

5.3.4	Odpady zawierające PCB	50

5.4	Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w latach 2003-2011 – harmonogram działań		51

6	System gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie	57

7	Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów	60

8	Analiza wpływu projektu planu gospodarki odpadami na środowisko	64

9	Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu gospodarki odpadami	66

10	Streszczenie	69

11	Wykaz ważniejszych materiałów wykorzystanych w opracowaniu	71

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU

| Sktór | Objaśnienie |
| --- | --- |
| b.d. | brak danych |
| BOS | biologiczna oczyszczalnia ścieków |
| D1, …, D15 | poszczególne procesy unieszkodliwiania odpadów wg Ustawy o odpadach |
| dm | decymetr |
| Dz.U. | Dziennik Ustaw |
| FOŚiGW | Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| ha | hektar |
| IETU | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych |
| kg/M/rok | kilogramów/mieszkańca/rok |
| km | kilometre |
| KP-7 | konterener metalowy o pojemności 7 m3 |
| KPGO | Krajowy Plan Gospodarki Odpadami |
| l | litry |
| Mg | megagram |
| mg | miligramy |
| mln | miliony |
| nr | numer |
| Oborniki Śl. | Oborniki Śląskie |
| org. | organizacja, organizacje |
| PCB | zgodnie z zapisem w Ustawie o Odpadach skrót PCB oznacza polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie |
| PDGO | punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów |
| PGO | plan gospodarki odpadami |
| pH | ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych |
| poz. | pozycja |
| PPGO | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami (dla powiatu trzebnickiego) |
| R1, …, R14 | poszczególne działania, wg Ustawy o Odpadach, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub ich części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem |
| RM | Rada Ministrów |
| Spółka z o.o. | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| UG | Urząd Gminy |
| USD | dolary USA |
| W | zadania własne gminy |
| woj. | województwo |
| WPGO | Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (dla województwa dolnośląskiego) |
| WPO | Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania |
| Ws | zadanie realizowane przy współpracy z powiatem, przedsiębiorcami lub organizacjami społecznymi |
| WUS | Wojewódzki Urząd Statystyczny (dla województwa dolnośląskiego) |
| ze zm. | ze zmianami |

# Wprowadzenie

## Wstęp

Plan gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie jest dokumentem, który uzupełnia nadrzędne plany opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251 ). Obejmuje on diagnozę obecnego stanu gospodarki odpadami oraz określa zakres lokalnych działań/zadań niezbędnych do prowadzenia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie gminy zgodnie z podstawowymi zasadami zawartymi w polskim i w unijnym prawodawstwie, które zostały wymienione poniżej,:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawania w danych warunkach nie da się uniknąć,

- unieszkodliwianie odpadów poza składowaniem.

Plan powinien być okresowo aktualizowany na podstawie oceny realizacji zaplanowanych zadań i skuteczności przyjętych rozwiązań. Poddawanie analizie bieżących danych dotyczących  gospodarki odpadami jest podstawowym narzędziem tej oceny oraz weryfikacji i doskonalenia przygotowywanych prognoz i rozwiązań systemowych.

## Skrócona charakterystyka gminy Oborniki Śląskie

Podstawowe informacje zaczerpnięto z Programu rozwoju lokalnego Gminy Oborniki Śląskie (wrzesień 2004), ze strony Urzędu Miejskiego (http://www.oborniki-slaskie.pl/) oraz uzyskano bezpośrednio z Urzędu Gminy.

Gmina Oborniki Śląskie leży w województwie dolnośląskim, na północ od Wrocławia, w południowo wschodniej części powiatu trzebnickiego. Od północy graniczy z gminą Prusice, od wschodu z gminą Trzebnica i Wisznia Mała  (gminy powiatu trzebnickiego), od zachodu z gminą Brzeg Dolny i Wołów w powiecie wołowskim, od południa z Miękinią w powiecie średzkim oraz miastem Wrocławiem. Rozciągłość geograficzna gminy z północy na południe wynosi 18,5 km (od 51° 12' do 51° 22' szerokości geograficznej północnej) i 15,5 km ze wschodu na zachód (od 16° 47' do 17° 00' długości geograficznej wschodniej). Gmina zajmuje powierzchnię 153,75 km2 – miasto Oborniki Śląskie obejmuje powierzchnię 14,40 km2, pozostały obszar 139,35 km2 to obszary wiejskie. Około 52,8% ogólnej powierzchni gminy zajmują użytki rolne, z czego 81,6% stanowią grunty orne. Ponad jedną trzecią obszaru gminy pokrywają lasy  o łącznej powierzchni 5 291 ha, w przeważającej większości państwowe - 5 163 ha. Powierzchnia lasów prywatnych wynosi 112 ha, a lasów komunalnych 16 ha. Są to lasy mieszane, iglaste i liściaste.

Przez teren gminy Oborniki Śląskie przebiegają trzy drogi wojewódzkie, piętnaście dróg powiatowych oraz siec dróg gminnych.

W roku 2005 gminę zamieszkiwało 17 820 osób, z czego 9359 osób zamieszkiwało tereny wiejskie, 8461 osoby mieszkały na terenie miasta. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 112 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy jest ujemny, ale dzięki migracji obserwuje się niewielki, ale systematyczny wzrost liczby ludności. Liczba mieszkańców zmniejsza się jednak we wsiach typowo rolniczych.

Sieć osadniczą gminy tworzą: miasto Oborniki Śląskie, 23 wsie sołeckie i trzy przysiółki:

- Bagno

- Borkowice

- Golędzinów

- Jary

- Kotowice

- Kowale

- Kuraszków

- Lubnów z Nowosielcami

- Morzęcin Mały

- Morzęcin Wielki

- Osola

- Osolin z Brzeźnem Małym

- Paniowice

- Pęgów

- Piekary

- Przecławice

- Raków

- Rościsławice

- Siemianice

- Uraz z Nizinami

- Wielka Lipa

- Wilczyn

- Zajączków

Rys. 1.1. Mapka gminy Oborniki Śląskie [Program rozwoju lokalnego..., 2004].

Gmina ma charakter przede wszystkim rolniczo-rekreacyjny (rys. 1.1). Na jej terenie działają drobne zakłady przemysłowe, głównie zajmujące się przetwórstwem drewna i produkcją mebli, w tym największy z nich – Firma HASTE, zakłady przetwórstwa spożywczego (największy – Zakład Wyrobów Cukierniczych „MIŚ”), zakłady usługowe różnych branż.

- Na terenie Gminy działają obecnie 2 przedszkola, 4 szkoły podstawowe; 2 gimnazja oraz 2 szkoły średnie. Największą placówką opieki medycznej, oprócz 4 poradni specjalistycznych oraz praktyk lekarzy rodzinnych i prywatnych gabinetów lekarskich, jest Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej dysponujący 145 łóżkami w 3 oddziałach szpitala specjalistycznego i 33 łóżkami w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym.

- Całość obszaru gminy jest zaopatrywana w energię elektryczną. Z gazu ziemnego mogą korzystać odbiorcy we wsi Siemianice i Kuraszków oraz w mieście Oborniki Śl.. Sieć wodociągowa obejmuje wszystkie miejscowości  gminy Oborniki Śląskie. Eksploatacją wodociągów  zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich. Kanalizacja funkcjonuje tylko w mieście oraz w miejscowości Golędzinów. Mieszkańcy pozostałych miejscowości korzystają ze zbiorników bezodpływowych, a tylko w nielicznych przypadkach z przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Planowana jest  stopniowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej przede wszystkim w oparciu o dwie istniejące w Obornikach Śląskich oczyszczalnie ścieków typu BOS 1000 i BOS 2500.

System gospodarki odpadami zapewnia obsługę – odbiór i wywóz odpadów komunalnych – większości mieszkańcom. W zabudowie jednorodzinnej wykorzystywane są pojemniki o pojemności 110 dm3, a zabudowy wielorodzinnej –  pojemniki 1100 dm3 lub kontenery KP-7. W ramach selektywnej zbiórki odpadów pozyskuje się makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne oraz puszki aluminiowe. W całej gminie jest ustawionych ponad 20 kompletów kontenerów do zbierania wymienionych wyżej surowców. Na terenie gminy i dla jej potrzeb funkcjonuje jedno składowisko odpadów. Powstało ono w rejonie wyrobisk piasku i żwiru na południe od wsi Goledzinów, w odległości około 500 m od jej skrajnych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Składowisko jest wyposażone elektroniczną wagę samochodową i brodzik oraz rezerwę terenu pod budowę nowej kwatery obok 3 istniejących kwater, z których jedna znajduje się jeszcze w końcowej fazie eksploatacji.

Bardziej szczegółowy opis gminy zawiera gminny plan ochrony środowiska.

# Prawne aspekty gospodarki odpadami

Podstawowe zasady ochrony środowiska, które mają zastosowanie przy planowej gospodarce odpadami wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Z ustawy Prawo ochrony środowiska wynika:

- zasada zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości – ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych środowiska nie może odbywać się kosztem innego lub innych,

- zasada zapobiegania (prewencji), polegająca na tym, że ten kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko ma obowiązek zapobiegania temu oddziaływaniu,

- zasada przezorności – podejmujący działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze rozpoznane, ma obowiązek, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze,

- zasada „zanieczyszczający płaci” – każdy, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia tych szkód,    a także ten kto może powodować szkody w środowisku ponosi koszty zapobiegania tym szkodom, w szczególności zanieczyszczeniu środowiska,

- zasada dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

- zasada uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju podczas opracowywania polityk, strategii, planów, programów                   i projektów, a także w działalności inwestycyjnej,

- prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

- zasada, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

- zasada, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia równoważności jej wyników.

Ustawa o odpadach wprowadza następujące zasady gospodarki odpadami:

- zasada przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami, tj. w pierwszej kolejności zapobieganie wytwarzaniu, następnie minimalizacja ich ilości             i szkodliwości, odzysk (w tym recykling), unieszkodliwianie, a na końcu składowanie odpadów wcześniej przekształconych,

- zasada bliskości – odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu wytworzenia, a jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- rozszerzona odpowiedzialność producenta – nie tylko za odpady wytworzone w procesie produkcyjnym, ale także za odpady powstające podczas użytkowania oraz po zużyciu produktów.

Cele polityki ekologicznej zawarte w dokumencie „II Polityka ekologiczna państwa” w dziedzinie gospodarowania odpadami sprecyzowane zostały następująco:

- „Ochrona przed odpadami jest specyficzną dziedziną ochrony środowiska, gdyż poszczególne przedsięwzięcia w tym zakresie w dalszej perspektywie, poza bezspornymi efektami ekologicznymi w postaci likwidacji zagrożeń, mogą przynieść również wymierne korzyści materialne wynikające z racjonalnego gospodarowania odpadami (odzysk surowców i materiałów, wykorzystanie energii). Powinna być traktowana priorytetowo, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska (wody powierzchniowe i podziemne, gleby i grunty, powietrze)”.

„Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie materiało- i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii, stosowanie analizy pełnego „cyklu życia” produktu (produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania).”

Celem krajowego planu gospodarki odpadami w świetle zapisów zawartych w dokumencie „II Polityka ekologiczna państwa” jest określenie zakresu zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.

## Plany gospodarki odpadami

Podstawy prawne do opracowania planów gospodarki odpadami zawarte są w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r., w której rozdział 3 poświęcony został w części temu problemowi. Plany te określają:

1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

7) system gospodarowania odpadami,

8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Plany opracowywane są na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Krajowy plan gospodarki odpadami, opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska, uchwalony został przez Radę Ministrów zgodnie z uchwałą RM z dnia 29.10.2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami i opublikowany w Monitorze Polskim Nr 11 pod poz. 159 (opublikowany w dniu 28.02.2003r.). Sprawozdanie z realizacji planu krajowego za okres od 29.10.2002 do 29.10.2004 r. zostało opublikowane w styczniu 2005 r.

Plan gospodarki odpadami województwa dolnośląskiego został zatwierdzony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 kwietnia 2004 roku (uchwała Nr XXIII/272/2004).

Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowią część odpowiedniego programu ochrony środowiska i są tworzone w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

- projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Organy wykonawcze wyższego i niższego rzędu udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są gminy.

Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowują:

1) minister właściwy do spraw środowiska – z realizacji planu krajowego,

2) zarząd województwa – z realizacji planu wojewódzkiego,

3) zarząd powiatu – z realizacji planu powiatowego,

4) organ wykonawczy gminy – z realizacji planu gminnego.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:

1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego,

2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego,

3) zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie okresu sprawozdawczego,

4) minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania planów gospodarki odpadami określił Minister Środowiska rozporządzeniami z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz z dnia 13 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 332 i 333).

# Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie

## Źródła danych

Podstawowe dane, które zostały wykorzystane w opracowaniu pochodzą z następujących źródeł:

- decyzje zezwalające na wytwarzanie odpadów wydane przez wójta lub starostę,

- informacje od wytwórców odpadów przekazywane do Urzędu Gminy,

- informacje przygotowane przez Urząd Gminy

- informacje od podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów,

- wojewódzki (województwo dolnośląskie) i powiatowy (powiat trzebnicki) plan gospodarki odpadami,

- informacje Głównego Urzędu Statystycznego,

- Program rozwoju lokalnego Gminy Oborniki Śląskie (2004),

- opracowania dotyczące gminy Oborniki Śląskie.

## Dane dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych

### Ilość odpadów komunalnych

Odpady komunalne z Gminy Oborniki Śląskie są odbierane i wywożone przez kilka firm. Większość z nich trafia na składowisko odpadów komunalnych w Golędzinowie, które jest wyposażone w wagę elektroniczną pozwalającą na określenie masy przywożonych odpadów. Ich ilość na podstawie danych z roku 2005, które zostały udostępnione przez Urząd Gminy, zestawiono w tabeli nr 3.1. Podana tam masa została przyjęta jako przybliżona ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Oborniki Śląskie i unieszkodliwianych na składowisku. Ilość ta nie jest dokładna, gdyż podmioty odbierające odpady z terenu gminy mogą wywozić je również na inne składowiska. Część z całkowitej ilości odpadów, które są deponowane w Golędzionowe stanowią odpady z sektora gospodarczego, które zostały dopuszczone do wspólnego składowania razem z odpadami komunalnymi (poz.1,2, i 6). Nie zostały one uwzględnione przy określaniu ilości odpadów komunalnych, które są wytwarzane na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Obok ilości unieszkodliwianych przez składowanie uwzględniono również zbierane selektywnie odpady opakowaniowe, które zostały zestawione w tabeli 3.2.

Ilość odpadów komunalnych deponowanych na składowisku w Golędzinowie:																5 722,68 Mg

Ilość odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:				   143,70 Mg

RAZEM		5 866,38 Mg

Obliczone na tej podstawie średnie wskaźniki nagromadzenia (do obliczeń przyjęto stan liczby mieszkańców w dniu 30.06.2005 r.– miasto – 8461, wieś – 9359, razem 17 820) wynoszą:

Wskaźnik masowy – średnia dla całej gminy		5 866 380/17 820 = 329,20 kg/M/rok

Tabela 3.1. 	Ilość odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku w Golędzinowie w roku 2005

| L.p. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mg |
| 1. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 25,56 |
| 2. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 2,34 |
| 3. | 17 01 80 | Usunięte okleiny, afisze, tapety i papier | 5,64 |
| 4. | 17 03 80 | Odpadowa papa | 4,90 |
| 5. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu | 303,30 |
| 6. | 19 08 01 | Skratki | 18,88 |
| 7. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 11,10 |
|  | 20 02 02 | Grunt i ziemia, w tym kamienie | 31,66 |
|  | 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne W tym: - od osób fizycznych 207,72 Mg - od przedsiębiorstw 29,86 Mg - od firm świadczących usługi 4 950,08 Mg | 5187,66 |
|  | 20 03 03 | Odpady z oczyszczania ulic i placów | 178,42 |
|  |  | RAZEM Mg | 5 769,46 |

Tabela 3.2. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie

| L.p. | Rodzaj odpadów opakowaniowych | Ilość w roku 2005 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mg |
| 1. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 30,70 |
| 2. | Opakowania z aluminium | 8,00 |
| 3. | Opakowania z papieru i tektury | 45,00 |
| 4. | Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami | 60,00 |
|  | RAZEM Mg | 143,70 |

Biorąc pod uwagę proporcje między ilością odpadów wytwarzanych na terenach wiejskich i na obszarach miast (wg KPGO odpowiednio 223,6 kg/M/rok i 423,7 kg/M/rok) oraz liczbę ludności zamieszkującej te tereny można oszacować średnie wskaźniki nagromadzenia osobno dla obszarów wiejskich i miejskich gminy Oborniki Śląskie.

Obszary wiejskie 					231,03 kg/M/rok

Tereny miejskie						437,19 kg/M/rok

Obliczone wskaźniki nagromadzenia pokazują, że ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie Oborniki Śląskie jest zbliżona do wartości średnich dla całego kraju  w roku 2000 podanych w KPGO

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie gminy Oborniki Śląskie działa Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej z siedziba przy ul. Trzebnickiej 5/7, zajmujący 3 obiekty – przy ul. Dunikowskiego 2-12, przy ul. Trzebnickiej 3 oraz Trzebnickiej 47. Zespół posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Ilości tych odpadów zestawiono w tabeli 3.3. Program ten nie określa niestety ilości specyficznych odpadów medycznych ograniczając się do odpadów związanych z urządzeniami technicznymi użytkowanymi w szpitalu. Dlatego ich ilość na terenie szpitali i zakładów opieki długoterminowej została określona w sposób przybliżony. Przyjęto zalecany przez WHO i wykorzystywany w KPGO orientacyjny wskaźnik powstawania specyficznych odpadów medycznych 0,3 kg/łóżko/dobę bez rozróżniania specjalizacji szpitala. Dane odnośnie ilości łóżek na poszczególnych oddziałach (Oddział I – 48 łóżek, Oddział Ia – 46 lóżek, Oddział II – 51 łóżek, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 33 łóżka) pochodzą z Rejestru Zakładów Opieki Medycznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (www.rejestrzoz.gov.pl/RZOZ/).

M = 0,3 x (48+46+51+33)x365 = 19 491 kg/rok = 19,491 Mg/rok

Tabela 3.3. Odpady niebezpieczne wytwarzane w Zespole Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod | Ilość odpadów kg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady zawierające rtęć | 06 04 04 | 20 |
| 2. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne, niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13 | 100 |
| 3. | Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe | 16 06 02 | 110 |
| 4. | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 18 01 06 | 5 |

Pozostałe placówki wytwarzające odpady medyczne to indywidualne podmioty gospodarcze świadczące usługi medyczne. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 3.4. Obejmuje ono podmioty figurujące w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Obornik Śląskich. W tego typu gabinetach lekarskich powstają niewielkie ilości odpadów medycznych, głównie z grupy 18 01 03. Zgodnie z Ustawą o Odpadach, jeżeli ilość odpadów niebezpiecznych nie przekracza 100 kg rocznie wytwór-

ca odpadów jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, pomimo braku obowiązku uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Informacja powinna być przekazana również Urzędowi Gminy. Pojedyncze gabinety lekarskie zwykle nie wytwarzają większych ilości. Z uwagi na brak dokładniejszych danych przyjęto, na podstawie analizy danych z innych gmin, że rocznie w jednym gabinecie lekarskim powstaje ok. 0,025 Mg specyficznych odpadów medycznych, chociaż ilości różnią się znacznie między poszczególnymi podmiotami. Innym sposobem oszacowania ilości odpadów medycznych jest uwzględnienie średniej dla całego kraju. Według KPGO ilość specyficznych odpadów medycznych z gabinetów indywidualnych i specjalistycznych w skali kraju sięga 1600 Mg (KPGO). Biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującej Gminę Oborniki Śląskie orientacyjna ilość tych odpadów wynosiłaby ok. 0,74 Mg/rok.

Tabela 3.4. 	Wykaz podmiotów prowadzących usługi medyczne na terenie gminy Oborniki zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

| L.p. | Nazwa firmy i adres | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | głównie 18 01 03 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BRANDT-GOŁĘBIEWICZ MAŁGORZATA Praktyka lekarza rodzinnego Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37 | 0,025 |
| 2. | GRODZKA – WLAŹLAK ALINA Praktyka lekarza rodzinnego Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37 | 0,025 |
| 3. | HERMAN MIROSŁAWA Gabinet stomatologiczny Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37/28 ul. Broniewskiego 16 | 0,05 |
| 4. | HRYNIEWIECKA – ROPIJ JADWIGA Praktyka lekarza rodzinnego Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37 | 0,025 |
| 5. | KOS ANNA Prywatny gabinet stomatologiczny Oborniki Śląskie ul. Konopnickiej 30 | 0,025 |
| 6. | LASKOWSKI JAROSŁAW Gabinet stomatologiczny Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37/28 ul. Sikorskiego 6 | 0,05 |
| 7. | MALIK BOGUSŁAW JACEK Gabinet lekarski (ginekolog) Oborniki Śląskie ul. Łąkowa 7c ul. Łąkowa 9 | 0,05 |
| 8. | MALIK EDWARD Gabinet internistyczno – kardiologiczny Oborniki Śląskie ul. Łąkowa 7c | 0,025 |
| 9. | RAKOWSKA ELŻBIETA Prywatny gabinet stomatologiczny Pęgów ul. Główna 70 | 0,025 |
| 10. | SOBKÓW JANINA Gabinet stomatologiczny Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37/28 ul. Trzebnicka 71 | 0,05 |
| 11. | SZPIECH LESŁAW Praktyka lekarza rodzinnego Pęgów ul. Główna 70 | 0,025 |
| 12. | WĄDOŁOWKSA EWA Gabinet stomatologiczny Oborniki Śląskie ul. Wzgórze Magdaleny 1 | 0,025 |
| 13. | WINKIEL GRZEGORZ Gabinet (ginekolog) Oborniki Śląskie ul. Wołowska 7a | 0,025 |
| 14. | ZIEMIAŃSKI ANDRZEJ Gabinet laryngologiczny Oborniki Śląskie ul. Wzgórze Magdaleny 1 | 0,025 |
| 15. | ZIEMIAŃSKA ELŻBIETA Gabinet pediatryczno – alergologiczny Oborniki Śląskie ul. Wzgórze Magdaleny | 0,025 |
| 16. | ŻUKROWSKA IRENA Praktyka lekarza rodzinnego Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37 | 0,025 |
|  | RAZEM [Mg/rok] | 0,50 |

Apteki – na terenie gminy działa w sumie 6 aptek – 4 apteki na terenie miasta oraz 2 w terenie. Przyjmując 10 kg/rok, jako orientacyjną ilość odpadów niebezpiecznych związanych z placówkami farmaceutycznymi, bez ścisłego określania kodów, można założyć, ze szacunkowo powstaje ich ok. 60 kg w ciągu roku.

Łącznie specyficznych odpadów medycznych: 19,491 + 0,5 + 0,06 =20,051 Mg/rok

Podsumowując powyższe dane orientacyjna ilość odpadów medycznych wytwarzanych na terenie gminy Oborniki Śląskie sięga 20 Mg/rok

Brak jest danych odnośnie ilości odpadów weterynaryjnych. Przyjmując średnią

ilość tych odpadów proporcjonalnie do liczby ludności i uwzględniając, że w skali kraju wytwarzanych jest ok. 2300 Mg/rok (KPGO) można oceniać, ze wytwarza się ich ok. 1,06 Mg. Za właściwe postępowanie ze zwłokami zwierząt odpowiedzialne są służby weterynaryjne. Odpadów pozwierzęcych nie wolno zakopywać, co czasem jeszcze jest praktykowane na terenach wiejskich, gdyż stanowią potencjalne zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne dla wód gruntowych i okolicznych studni gospodarskich. Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach oraz tzw. Ustawy weterynaryjnej, na które powołuje się Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, różny jest sposób postępowania z odpadami w postaci zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz odpadowej tkanki zwierzęcej (kody odpadów 020180*, 020181, 020182). „Odpady te, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, należy przekazać bezpośrednio podmiotom zajmującym się ich przetwarzaniem lub zbieraniem. Ustawa o odpadach nie przewiduje organizowania grzebowisk (składowisk) padliny, a jedynie unieszkodliwianie ich poprzez obróbkę fizyczną (D9) a następnie przetworzenie (odzysk R14 i R1) lub termiczne unieszkodliwienie (D10)”.

Według PPGO na terenie Powiatu Trzebnickiego jedynie firma „ Farmutil HS ” S.A. prowadzi obecnie stację przeładunkową odpadów pozwierzęcych, w szczególności poubojowych. W ocenie WPGO wydajność zakładów utylizacyjnych na Dolnym Śląsku (na terenie województwa dolnośląskiego działa kilka firm zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zwierzęcych m.in. w Wojborzu, Osetnicy i Głogowie) jest wystarczająca do unieszkodliwienia wszystkich wytwarzanych odpadów nie tylko w województwie, ale także w sąsiednich województwach Polski południowo-zachodniej. Wykaz podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt przedstawiono w tabeli 3.5.

Tabela 3.5. 	Wykaz podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt na terenie gminy Oborniki zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej.

| L.p. | Nazwa firmy i adres |
| --- | --- |
|  | 1 |
| 1. | Lek. wet. ADAM GWIZDALSKI Usługi Sanitarno – Weterynaryjne „INTERWET” Oborniki Śląskie, ul. Mickiewicza 3 |
| 2. | Lek. wet. STEFAN GUT Usługi weterynaryjne Oborniki Śląskie Osolin ul. Jastrzębia 11 |
| 3. | Lek. wet. FILIP LEWIŃSKI „LEWET” Gabinet weterynaryjny dla małych zwierząt Oborniki Śląskie ul. Wzgórze Magdaleny 1 |

Z podsumowania przedstawionych powyżej danych wynika, że w ciągu roku w Gminie Oborniki Śląskie powstaje około 21 Mg specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

### Wraki samochodowe.

Na terenie gminy Oborniki Śląskie nie ma przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją pojazdów, ani zbieraniem zużytych opon (kod 16 01 03).

### Akumulatory i baterie

System opłat depozytowych, wprowadzonych przez Ustawę o opakowaniach, doprowadził do poprawy sytuacji w zakresie unieszkodliwiania zużytych akumulatorów, które są obecnie w większości oddawane przy zakupie akumulatorów nowych. Dlatego bardzo rzadkie są przypadki porzucenia tego rodzaju odpadów lub usuwania ich razem z odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy w Obornikach Śląskich znajduje się jedno przedsiębiorstwo, które zajmuje się odbiorem zużytych akumulatorów, dwa następne działają w stolicy powiatu - w pobliskiej Trzebnicy oraz jedno na terenie całego powiatu.          Zestawiono je w tabeli 3.6.

Tabela 3.6. Przedsiębiorstwa z terenu gminy i powiatu zajmujące się odbiorem zużytych akumulatorów (wg PPGO)

| L.p. | Podmiot | Gmina /Miasto | Adres | Rodzaj prowadzonej działalności | Rodzaj odpadów | Kod odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości INNEN Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie | ul. Siemienicka 57 | Zbieranie, transport i czasowe magazynowanie odpadów do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania | oleje przepracowane, odpady stałe z separatorów, sorbenty baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne. Różnorodne odpady inne niż niebezpieczne | 13 01 10, 13 02 05, 13 05 01, 15 02 02, 16 06 01, 16 01 21, 01 04 08, 01 04 09, 02 01 03, 02 01 07, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 03, 16 02 14, 17 01 01, 17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 04, 17 09 04 |
| 2 | AUTO - ART." Spółka Akcyjna, Bielsko Biała - | Trzebnica | ul. Daszyńskiego 3 | Zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów do czasu przekazania ich do odzysku | baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 |
| 3 | Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa "SCH" | Trzebnica | ul. Bochenka 9 | Zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów do czasu przekazania ich do odzysku | baterie i akumulatory ołowiowe | 16 06 01 |
| 4 | P.P.H.U. A.L.V. „LINK” Sp.z o.o. | Wałbrzych | ul. Sportowa 13 | Unieszkodliwianie i transport | Baterie, akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe | 16 06 01 16 06 02 |

Zbiórką baterii zajmują się także szkoły. Akcja ta została omówiona w punkcie 3.6.

### Odpady azbestowe

Na terenie gminy nie przeprowadzono do tej pory inwentaryzacji odpadów zawierających azbest. Będzie to jedno z zadań gminy zawarte w harmonogramie działań z zakresu gospodarki odpadami. Aktualnie gmina nie dysponuje środkami pozwalającymi na pomoc mieszkańcom w zakresie usuwania azbestu.

### Odpady z oczyszczalni ścieków.

Źródłem odpadów z oczyszczalni ścieków na terenie miasta Oborniki Śląskie są dwie oczyszczalnie ścieków:

- Oczyszczalnia, przy ul. II Armii Wojska Polskiego,

- Oczyszczalnia, przy ul. Grunwaldzkiej.

Obydwoma oczyszczalniami zarządza Zakład Usług Komunalnych, Sp.        z o.o. W tabeli 3.7 zestawiono odpady wytwarzane na obu oczyszczalniach.

Tabela 3.7. 	Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ścieków w Obornikach Śląskich w 2003 r.

| Rodzaj odpadu | Skratki | Piasek z piaskowników | Osady ściekowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | 19 08 01 | 19 08 02 | 19 08 05 |
| Ilość [Mg] | 2,51 | 95,0 | 855,0 |

Aktualnie wszystkie wytwarzane odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05 są składowane na składowisku odpadów komunalnych w Golędzinowie, gdzie wykorzystywane są jako warstwa służąca do przesypki dziennej.

Według obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., artykułu 43, komunalne osady ściekowe mogą być stosowane:

1)	w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

2) 	do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

3) 	do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4) 	do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

5) 	do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania. Nie powinno być żadnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi, a podatność na zagniwanie powinna być jak najmniejsza.

Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych:

1) 	na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

2) 	na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,

3) 	w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

4) 	na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,

5) 	na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

6) 	na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu,

7) 	na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,

8) 	na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,

9)	na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w punkcie 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami,

10) 	na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

11) 	na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

12) 	na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

13) 	na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,

14) 	na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Artykuł 75 ustawy o odpadach precyzuje, iż "Kto stosuje nieustabilizowane lub nieprzygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania komunalne osady ściekowe lub wbrew obowiązkowi nie przeprowadza badań komunalnych osadów ściekowych lub gruntów, na których mają być stosowane, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140) uszczegóławia wymagania dotyczące osadów ściekowych (tabela 3.8).

Tabela 3.8. 	Dopuszczalna ilość metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych w zależności od zastosowania

| Lp. | Metale | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy osadu nie większa niż: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych |  |  |
|  |  | W rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne | Do rekultywacji terenów na cele nierolne | Przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ołów (Pb) | 500 | 1 000 | 1 500 |
| 2 | Kadm (Cd) | 10 | 25 | 50 |
| 3 | Rtęć (Hg) | 5 | 10 | 25 |
| 4 | Nikiel (Ni) | 100 | 200 | 500 |
| 5 | Cynk (Zn) | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
| 6 | Miedź (Cu) | 800 | 1 200 | 2 000 |
| 7 | Chrom (Cr) | 500 | 1 000 | 2 500 |

- Ponadto:

- W komunalnych osadach ściekowych stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella – w 100g przeznaczonych do badań osadów;

- Łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp., – w 1kg suchej masy (s.m.) przeznaczonych do badań osadów stosowanych:

- w rolnictwie – wynosi 0,

- do rekultywacji terenów, do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz – jest nie większa niż 300.

- Maksymalna ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25cm) warstwie gruntu

  - przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne (tabela 3.9):

Tabela 3.9. 	Maksymalna ilość metali ciężkich w wierzchniej (0-25cm) warstwie gruntu przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne

| Lp. | Metale | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy gruntach: |  |  |
|  |  | Lekkich | średnich | ciężkich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ołów (Pb) | 40 | 60 | 80 |
| 2 | Kadm (Cd) | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Rtęć (Hg) | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | Nikiel (Ni) | 20 | 35 | 50 |
| 5 | Cynk (Zn) | 80 | 120 | 180 |
| 6 | Miedź (Cu) | 25 | 50 | 75 |
| 7 | Chrom (Cr) | 50 | 75 | 100 |

  - przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji terenów na cele nierolne, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz oraz przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tabela 3.10).

Tabela 3.10. 	Maksymalne zawartości metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych przy rekultywacji na cele nierolne i inne.

| Lp. | Metale | Ilość metali ciężkich w mg/kg suchej masy gruntu nie większa niż: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy gruntach: |  |  |
|  |  | Lekkich | średnich | ciężkich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ołów (Pb) | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Kadm (Cd) | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rtęć (Hg) | 1 | 1,5 | 2 |
| 4 | Nikiel (Ni) | 30 | 45 | 60 |
| 5 | Cynk (Zn) | 150 | 220 | 300 |
| 6 | Miedź (Cu) | 50 | 75 | 100 |
| 7 | Chrom (Cr) | 100 | 150 | 200 |

- odczyn pH gleby na terenach użytkowanych rolniczo jest nie mniejszy niż 5,6;

- działanie to nie powoduje pogorszenia jakości gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Obecnie możliwe są następujące kierunki zagospodarowania osadów ściekowych:

- kompostowanie wraz z odpadami komunalnymi. Wytworzony w ten sposób kompost może być wykorzystywany na potrzeby własne składowiska (warstwy pośrednie na składowisku, rekultywacja), na terenach zielonych oraz do rekultywacji terenów przemysłowych,

- wykorzystanie do celów rolniczych jeżeli osady spełniają warunki wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140),

- wykorzystanie odpadów o odpowiednich parametrach do rekultywacji terenów zdegradowanych,

- deponowanie osadów na składowisku odpadów komunalnych.

Aktualnie nie przewiduje się suszenia i spalania osadów z uwagi na brak odpowiednich urządzeń, co nie wyklucza takiego kierunku zagospodarowania w przyszłości.

## Stan istniejący w zakresie świadczenia usług.

### Definicja

Odpady komunalne są zdefiniowane w ustawie o odpadach jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

### System zbierania odpadów

Przez zbieranie odpadów rozumie się każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- W gminie istnieją dwa systemy odbioru odpadów. Oprócz regularnego odbioru i wywozu na składowisko niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, istnieje także system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, obejmujący makulaturę, opakowania szklane, puszki aluminiowe oraz tworzywa sztuczne.

### Podmioty świadczące usługi

Na terenie gminy Oborniki Śląskie pozwolenie na działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i małych podmiotów gospodarczych posiada kilkanaście firm, z których 90 % rynku obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozostałe firmy aktywnie działające na tym rynku to: Agencja Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., WPO Alba S.A., TRANS-FORMERS Sp. z o.o., Wodnik Sp. z o.o. Adresy firm i miejsca deponowania przez nie odpadów zestawiono w tabeli 3.11.

Tabela 3.11 Wykaz odbiorców odpadów komunalnych (na podstawie informacji z Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich oraz PGO dla powiatu trzebnickiego)

| L.p. | Nazwa firmy | Adres | Miejsce deponowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agencja Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. | Oborniki Śląskie ul. Rycerska 12 | Golędzinów |
| 2. | SITA Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław ul. Jerzmanowska 4 | Wiązów |
| 3. | Przedsiębiorstwo Higieny Komunal- nej TRANSFORMERS Sp. z o.o. | Wrocław ul. Kurkowa14 | Przemków |
| 4. | Usługi Komunalne „Wodnik” Sp. z o.o. | Trzebnica ul. Solna 6 | Golędzinów |
| 5. | Usługi Transportowe Witold Tuła | Strzeszów ul. Lipowa 3/10 | Golędzinów |
| 6. | WPO ALBA S.A. | Wrocław ul. Traugutta 72/78 | Legnica ul. Do-brzejowicka |
| 7. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Oborniki Śląskie ul. Wąska 10 | Golędzinów |

Odpady przemysłowe i niebezpieczne są wywożone przez firmy posiadające zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie.

### Zbiórka odpadów segregowanych

Na terenie gminy Oborniki Śląskie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów. Selektywnie zbierane są szkło (zmieszane), tworzywa sztuczne (bez podziału) wraz puszkami i makulatura. Odpady te są zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich i wywożone na składowisko w Golędzinowie. Tam są też podczyszczane. Odpady posegregowane odbierane są m.in. przez firmę Wodnik z Trzebnicy.

Na terenie miasta Oborniki Śląskie rozstawiono ponad 20 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów. Na terenach zbiorowego zamieszkania rozstawione są pojemniki o pojemności 1100 l Dodatkowo na terenie całej gminy funkcjonuje system workowy. W ten sposób zbierane są: szkło, tworzywa sztuczne i papier. Koszty prowadzenia tego rodzaju selektywnej zbiórki pokrywa gmina.

W szkołach na terenie gminy zbierane są do przeznaczonych do tego celu pojemników baterie. Pojemniki tego typu ustawione są w wybranych sklepach  i instytucjach na terenie gminy.

Według danych UG Oborniki Śląskie za rok 2005, które zestawiono w tabeli 3.2, na terenie gminy wyselekcjonowano z całego strumienia odpadów komunalnych następujące ilości surowców wtórnych (rys 3.1):

- opakowania z aluminium około 50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych około 15%,

- opakowania ze szkła około 14%,

-opakowania z papieru i tektury około 9%.

Rys. 3.1 Efektywność selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie w roku 2005.

### Obszar zbierania odpadów.

Odbiór odpadów z gospodarstw domowych, jak i selektywna zbiórka odpadów obejmuje cały teren gminy Oborniki Śląskie. System odbioru i wywozu odpadów komunalnych jest obowiązkowy. Obejmuje on prawie wszystkich mieszkańców. Jego skuteczność szacuje się na około 85 %.

### Prawo lokalne.

Odpowiedzialnym za zorganizowanie i właściwe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy jest organy gminy. Obowiązki i prawa mieszkańców dotyczące odpadów określa Uchwała nr 0150/XVI/129/04 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

### Pojemniki do gromadzenia odpadów.

Odpady komunalne.

W gminie używa się znormalizowanych o pojemności od 110l do 7700l. Każda firma posiada własne pojemniki. Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i eksploatację pojemników.

Selektywna zbiórka odpadów.

Każde „gniazdo” na terenie gminy posiada trzy pojemniki:

- Pojemnik niebieski, przeznaczony do zbierania odpadów makulaturowych;

- Pojemnik żółty, przeznaczony do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych;

- Pojemnik zielony, przeznaczony do zbierania szkła białego i kolorowego.

### Częstotliwość zbierania odpadów.

Minimalną częstotliwość usuwania odpadów z terenów nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki Śląskie z 2004r. § 27:

- Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej lub zamieszkania zbiorowego winno odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

- Usuwanie stałych odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości zabudowanych winno odbywać się z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów użytku publicznego powinno się odbywać wg potrzeb z częstotliwością zapewniającą stale utrzymanie czystości i porządku. W szczególności częstotliwość ta winna zapewniać nieprzepełnienie pojemnika.

- Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością i w sposób zapobiegający przepełnieniu zbiornika.

Istnieje także możliwość zamówienia samochodu do odbioru odpadów, w przypadkach gdy ich ilość przekracza pojemność pojemnika lub potrzebny jest wywóz odpadów budowlanych (gruz) lub wielkogabarytowych.

### Wydajność usług.

Według informacji zebranych przez gminę Oborniki Śląskie, z usług odbierania odpadów korzysta około 85 % mieszkańców na terenie gminy. Jednym z priorytetowych działań gminy z zakresu gospodarki odpadami będzie objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów. W gminie Oborniki Śląskie zadanie to nabiera istotnego znaczenia z uwagi na stale zwiększającą się ilość nowych gospodarstw domowych.

## Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Instalacją do unieszkodliwiania odpadów przez składowanie jest składowisko odpadów komunalnych w Golędzinowie, gdzie wywożone są odpady odebrane z terenu gminy Oborniki Śląskie. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Użytkownikiem składowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich.

W chwili obecnej pojemność składowiska jest bliska wyczerpaniu. Planowany okres eksploatacji – według WPGO 2004 rok, został wydłużony. Złożyło          się na to kilka przyczyn. Jedną z nich jest wzrost konkurencji wśród firm świadczących usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów. Część z nich powodów ekonomicznych wywozi odpady poza teren gminy, na składowiska w okolicznych gminach województwa dolnośląskiego. Drugą, aczkolwiek nie tak istotną przyczyną jest zwiększenie w ostatnich latach poziomów odzysku niektórych strumieni odpadów. Wysegregowane odpady są przekazywane poza teren gminy. Tym samym planowany okres eksploatacji składowiska wydłużył się. Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie składowiska do zamknięcia.

Składowisko zlokalizowane na gruntach w obrębie wsi Golędzinów, obręb działki nr 1/6. Od wsi Golędzinów jest oddalone o ok. 500m. Łączna powierzchnia składowiska wynosi około 6 ha, powierzchnia kwatery nr 3 wynosi 0,88 ha. Teren wypełnionej kwatery nr 2 wynosi 0,66 ha a teren starego "wstępnie" zrekultywowanego wysypiska wynosi 1,44 ha. Obecnie opracowywany jest projekt rekultywacji kwater nr 2 i 3.

Składowisko jest wyposażone w następujące obiekty:

- Budynek socjalny dla obsługi,

- Brodzik dezynfekcyjny,

- Studnię odgazowującą,

- Plac manewrowy,

- Drogi wewnętrzne i drogi zewnętrzne,

- Ogrodzenie,

- Zieleń izolacyjna,

- Wiata magazynowo-garażowa,

- Plac składowania surowców wtórnych,

- Trzy kwatery na odpady,

- Piezometry,

- Zbiornik odcieków,

- Rowy opaskowe.

Eksploatacja składowiska prowadzona jest sposobem „od góry” poprzez zrzut odpadów ze skarpy. Odpady są rozplantowywane przy użyciu spycharki gąsienicowej.

Kwatera nr 2 i 3 są uszczelnione geomembraną o grubości 2 mm. Kwatery wyposażone są w system drenażowy odprowadzający odcieki do uszczelnionego zbiornika. Kwatera nr 2 była eksploatowana w latach 1994-1999. Obecnie przykryta jest warstwą ziemi inertnej o grubości około 0,2-0,5 m. Jest ona porośnięta roślinnością o charakterze łąkowym.

Podłoże terenu składowiska budują skały permowo-triasowe monokliny przedsudeckiej. Na stropie trzeciorzędu zalegają osady czwartorzędowe w postaci piasków z domieszką frakcji pylastych. Granica złoża osadów piaszczystych nadających się do eksploatacji przebiega w środku terenu składowiska. W skali całego rozpatrywanego terenu grunt jest przepuszczalny.

W wykonanym w czerwcu 2002 roku przeglądzie ekologicznym składowiska odpadów w Golędzinowie zaopiniowano pozytywnie dalszą eksploatację składowiska, aż do uzyskania jego maksymalnej pojemności. W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego zakłada się zakończenie eksploatacji tego składowiska w 2006 roku, termin ten może przedłużyć się  do końca 2009 roku.

Zakład Usług Komunalnych posiada decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska (decyzja Starosty nr OŚ 7605/ZI/2/02) z dnia 21.11.2002 r. Na składowisku nie są przetwarzane odpady. Cena za składowanie 1t odpadów komunalnych wynosi 53,25 zł netto, a niektórych innych odpadów przemysłowych 63,29 zł netto (Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 30.12.2005 r.).

Planuje się rozbudowę istniejącego składowiska o koleją kwaterę o powierzchni około 1 ha. Rozbudowa składowiska została zaplanowana i zatwierdzona już na etapie budowy obecnie eksploatowanych kwater w 1995r. Aktualnie gmina jest w trakcie zatwierdzania projektu tej kwatery. Kwatera ta będzie przylegać do zrekultywowanej kwatery nr 2. Powierzchnia planowanej kwatery wyniesie (licząc po obrysie wałów) 0,93 ha i będzie miała objętość brutto ok. 31 000 m3. Projektowane kwatera będzie uszczelniona, będzie posiadać system drenażowy odcieków i będzie wyposażona w system odbioru biogazu. W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko planuje się dodatkowo wykonać pas zieleni ochronnej od strony wschodniej planowanej kwatery. Rekultywację kwatery planuje się w kierunku łąkowym. Budowę nowej kwatery gmina planowała rozpocząć w 2007 roku, termin ten ze względu na nowe wymogi wynikające ze zmian przepisów, niewątpliwie przedłuży się do 2008 roku.

Rozważa się też możliwość budowy stacji przeładunkowej, o ile jej funkcjonowanie okaże się racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia.

## Miejsca nielegalnego składowania odpadów  - „dzikie” wysypiska

Do „dzikich” wysypisk zalicza się nie tylko miejsca oficjalne, które nie spełniają norm bezpieczeństwa jako obszary składowania odpadów, ale także te, znane jedynie wąskiej grupie ludzi – ukryte w parkach, ale też występujące zaraz przy drogach.

Z uwagi na ciągłe występowanie tego problemu należy prowadzić bieżącą inwentaryzację „dzikich” wysypisk, które w miarę posiadanych środków powinny być likwidowane, poczynając od tych miejsc nielegalnego składowania odpadów, które stanowią największe zagrożenie dla środowiska. Zaraz po usunięciu odpadów, teren należy zagospodarować, aby uniknąć ponownego gromadzenia odpadów w tym miejscu.

Mimo wysokiej skuteczności, na terenie gminy obserwowane są, choć niewielkie, „dzikie” wysypiska, które są systematycznie likwidowane w miarę posiadanych przez gminę środków. Na etapie tworzenia planu na terenie gminy stwierdza się obecność jednego większego "dzikiego" wysypiska w rejonie Kotowic zawierającego głównie gruz i ziemię z wykopów.

## Edukacje ekologiczna

Wybrane jednostki organizacyjne gminy Obornik Śląskie prowadzą, we współpracy ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi, akcje edukacyjne dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym dotyczące gospodarki odpadami. Na terenie gminy organizowane są akcje:

  - Dzień Ziemi,

  - Sprzątanie świata.

Prowadzona przez gminę, w szkołach podstawowych i gimnazjach akcja zbierania baterii i puszek spotkała się dużym odzewem młodzieży. Jednostki organizacyjne gminy odpowiedzialne za ochronę środowiska aktywnie uczestniczą w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wśród mieszkańców gminy rozprowadzane są ulotki dotyczące odpadów, w szczególności segregacji odpadów i recyklingu. Informacje i programy o tej tematyce są również obecne w lokalnej prasie i radiu. W 2000 roku, wszystkie szkoły na terenie gminy, zostały wyposażone w mini pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Należy zwrócić uwagę, iż właściwie prowadzona edukacja ekologiczna przyniesie, w dłuższym horyzoncie czasowym, wymierne korzyści. Wzrost świadomości społeczeństwa, szczególnie młodzieży, spowoduje bardziej świadome i racjonalne podejście do zagadnień ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Wpłynie to na ilość wytwarzanych odpadów, jak również sposób postępowania z nimi. W ten sposób powinna zwiększyć się ilość odzyskiwanych odpadów, co w konsekwencji wpłynie na realizację zamierzeń przyjętych w planie gospodarki odpadami. W krótszym okresie prowadzone na terenie akcje z udziałem młodzieży mogą stanowić dopełnienie innych działań realizowanych przez gminę w zakresie gospodarki odpadami.

## Uwagi końcowe dotyczące obecnego stanu systemu gospodarki odpadami oraz identyfikacja problemów

Gospodarka odpadami w Gminie Oborniki Śląskie obejmuje podstawowe formy usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych. Pojemniki w mieście opróżniane są zwykle raz na tydzień natomiast na obszarach wiejskich cyklu dwutygodniowym. Odpady kierowane są na składowisko gminne w Golędzinowie, które, po rozbudowie, będzie dysponować dodatkową pojemnością ok. 31 000 m3. Ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przypadające na 1 mieszkańca są zbliżone do wartości średnich dla całego kraju, zarówno na wsi, jak i w mieście. Odbiorem i wywozem odpadów zajmuje się kilka firm, ale 90 % rynku obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozostałe firmy aktywnie działające na terenie gminy to: WPO Alba S.A., Agencja Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., TRANS-FORMERS Sp. z o.o., Wodnik Sp. z o.o. Część odpadów jest unieszkodliwiana na składowiskach w okolicznych gminach województwa dolnośląskiego. Zarządcą składowiska w Golędzinowie jest Gmina Oborniki Śląskie, a prace eksploatacyjne prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej. Stosunkowo niskie opłaty za deponowanie odpadów zostały w bieżącym roku podniesione. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami gospodarki odpadami, zakładającymi dostosowanie opłat do rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem nakładów poniesionych na budowę składowiska zgodnie z aktualnymi standardami oraz na jego późniejszą rekultywację.

Na terenie gminy zbudowano podstawy systemu selektywnej zbiórki odpadów. Ze strumienia odpadów komunalnych wysegregowuje się szkło (bez podziału na kolory), tworzywa sztuczne i makulaturę. W mieście jest to system przynoszenia z pojemnikami na surowce wtórne ustawionymi w około 20 punktach, co daje średnio 1 zestaw na około 400 mieszkańców. Z czasem można wymienić

adaptowane do celów selektywnej zbiórki odpadów pojemniki 110 l. na bardziej wygodne w eksploatacji, specjalistyczne kontenery oraz wprowadzić osobną zbiórkę szkła kolorowego i szkła bezbarwnego. Na terenach wiejskich funkcjonuje system „workowy”. Obecnie gmina stoi przed zadaniem zwiększenia stopnia odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. Jedną działaniami dróg są intensywne działaniami informacyjnymi oraz edukacją ekologiczną, szczególnie w szkołach, wspomagane przez lokalne media. Pojemniki mogą być zakupione przez gminę albo przez firmy, które obsługują system, albo, jeżeli uda się wynegocjować takie warunki, przez odbiorców wyselekcjonowanych surowców..

Rozwiązania wymaga również problem odpadów biodegradowalnych. KPGO oraz ustawa o odpadach zakłada stopniowe ograniczanie ilości tego rodzaju odpadów deponowanych na składowiskach. W dalszej perspektywie czasowej będzie potrzebne stworzenie systemu zbiórki tego rodzaju odpadów. Natomiast obecnie należy bardzo intensywnie propagować idee kompostowania przydomowego, co w miejscach, gdzie jest to możliwe, stanowi najprostszą i najtańszą metodę odzysku odpadów biodegradowalnych. Bardziej rozwinięte systemy, ale wymagające dużych nakładów finansowych, to np. produkcja biogazu, który następnie jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Gmina, jak zresztą większość gmin w Polsce, nie posiada systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Rozwiązanie proponowane przez KPGO to stworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO), w którym oprócz odpadów niebezpiecznych można odbierać od ludności również odpady wielkogabarytowe, zużyte opony itp.

Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym należy przekazać użytkownikom sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację o możliwości oddania zużytego sprzętu przede wszystkim u sprzedawców detalicznych lub hurtowych przy zakupie sprzętu nowego lub zbierającemu zużyty sprzęt.

- Przedstawiony powyżej aktualny stan gospodarki odpadami oraz problemy, których rozwiązanie jest niezbędne w najbliższym czasie, wskazują, że konieczne jest pozyskanie odpowiednich środków na ten cel i stopniowe wdrażanie poszczególnych, nowych elementów systemu – ograniczenia deponowania odpadów biodegradowalnych na składowisku, zbiórki odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. Na koszty funkcjonowania systemu znaczący wpływ będą miały decyzje odnośnie budowy nowej kwatery na składowisku odpadów w Golędzinowie i rekultywacji kwater, na których zakończono eksploatację. Gmina powinna zintensyfikować działania mające na celu jak najszybsze uruchomienie nowej kwatery. Do tego czasu system gospodarki odpadami w gminie będzie wykazywał cechy tymczasowości, co może rodzić swoiste problemu, np. w przypadku braku możliwości unieszkodliwiania odpadów na innych składowiskach lub istotnego podniesienia opłat za składowanie na tych obiektach.

# Przewidywane zmiany

## Zmiany demograficzne

Gmina Oborniki Śląskie jest po Trzebnicy drugą, co do liczby ludności gminą w powiecie. Według ogólnie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl) zamieszczonych w tabeli „Ludność wg wieku, płci i gmin (NTS)” na terenie miejsko-wiejskiej Gminy Oborniki Śląskie w dniu 30.06.2005 zamieszkiwało 17 820 osób, w tym 8461 osób w mieście i 9359 osób na wsi. W stosunku do stanu liczby ludności na koniec roku 2004 nastąpił wzrost o 62 osoby, przy czym liczba ludności w mieście zwiększyła się o 21 osób, a na wsi o 41 osób. Na lata następne przewiduje się, że liczba ludności będzie nadal rosła; przede wszystkim dodatnie będzie saldo migracji. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2004) przewiduje się, że tendencja do rozwoju gospodarstw o większym areale spowoduje dalszy spadek liczby ludności we wsiach typowo rolniczych. Wzrostu liczby ludności należy oczekiwać głównie w mieście Oborniki Śląskie oraz w dużych wsiach: Pęgów, Uraz, Bagno, Kowale mogących zapewnić miejsca pracę poza rolnictwem, a także wsiach: Golędzinów, Lubnów, Osola - Osolin, Rościsławice, Wilczyn. Trend ten jest odwrotny, niż w prognozie dla całego województwa dolnośląskiego, w której prognozuje się stopniowy spadek liczby ludności. Również dla całego obszaru Polski GUS przewiduje do roku 2030 zmniejszanie się liczby ludności przede wszystkim na terenach wiejskich o ok. 0,1 % rocznie.

Prognozy demograficzne zawarte są w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie (1994). Przywołane są prognozy demograficzne wg miast i gmin podawane w Studium zagospodarowania przestrzennego województwa wrocławskiego, własne przewidywania autorów studium oraz dane dotyczące rozwoju ludności opracowane przez Wojewódzki Urząd Statystyczny (WUS). Każde z wymienionych źródeł podaje nieco inną stopę wzrostu. Średni roczny przyrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich i w mieście przyjęto na podstawie informacji WUS (średni, roczny przyrost liczby mieszkańców między rokiem 1999, a rokiem 2020 – ok. 46 osób rocznie na obszarach wiejskich i ok. 47 osób w mieście) oraz, jako stan wyjściowy, liczbę ludności wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Prognozę przedstawiono w tabeli

Na terenie gminy znajdują się tereny rekreacyjne, na których znajdują się domki letniskowe oraz niewielka baza noclegowa. Wg danych przedstawionych w Studium uwarunkowań… (2004) liczba miejsc noclegowych w roku 1996 wynosiła 1151. Skorzystało z nich 10 863 osoby. Powstające w związku z ich pobytem odpady są uwzględniane w całej masie odpadów powstających na terenie gminy. Prognozę demograficzną dla gminy Oborniki Śląskie przedstawiono tabeli 4.1.

Tabela 4.1	Prognoza demograficzna dla gminy Oborniki Śląskie w latach 2005-2015

| ROK: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 17 820 | 17 913 | 18 006 | 18 099 | 18 192 | 18 285 | 18 378 |
| Miasto | 8 461 | 8 508 | 8 555 | 8 602 | 8 649 | 8 696 | 8 743 |
| Wieś | 9 359 | 9 405 | 9 451 | 9 497 | 9 543 | 9 589 | 9 635 |
| ROK: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Liczba ludności | 18 471 | 18 564 | 18 657 | 18 750 |  |  |  |
| Miasto | 8 790 | 8 837 | 8 884 | 8 931 |  |  |  |
| Wieś | 9 681 | 9 727 | 9 773 | 9 819 |  |  |  |

## Rozwój wybranych czynników gospodarczych

Program rozwoju lokalnego (wrzesień 2004) gminy Oborniki Śląskie określa kierunki działań, szczególnie działań inwestycyjnych, na najbliższe lata. Wśród najważniejszych zadań można wymienić m.in.:

- rozwój infrastruktury drogowej,

- kompleksowe rozwiązanie problemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków (oczyszczalnie ścieków w Urazie i w Zajączkowie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej),

- gazyfikacja terenów wiejskich,

- rozwój zabudowy mieszkaniowej wraz infrastrukturą usługową w tym obiekty sportowe i rekreacyjne, placówki kultury itp.

- budowa bazy noclegowej i gastronomicznej,

- tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze lecznictwa sanatoryjnego, rekreacji i w turystyce,

- modernizacja gospodarstw rolnych,

- popularyzacja ekologicznych metod produkcji rolnej, promowanie produktów lokalnych,

Niektóre z realizowanych zadań będą mieć wpływ na gospodarkę odpadami (w tym na ilość odpadów powstających na terenie gminy) oraz na stan środowiska. Brak jest jednak dokładniejszych, lokalnych wskaźników określających wynikający stąd przyrost ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz zmiany ich składu morfologicznego, dlatego w prognozie wykorzystano dane zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Podane tam zmiany wskaźników emisji poszczególnych strumieni odpadów komunalnych zostały ustalone przy założeniu optymistycznego rozwoju sytuacji gospodarczej. Oparto je na następujących przesłankach:

- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich;

- rozwój gospodarczy , który powoli pociągał będzie ze sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach;

- powoli będzie następował rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii będzie też sprzyjać zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na „lunch”;

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować się będzie postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m. in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna lub innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) lub łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno.

Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost w sektorze budownictwa oraz, w szczególności, w dziedzinie prac remontowo – budowlanych, co z drugiej strony przyniesie wzrost ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), a w strukturze odpadów spowoduje wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”.

## Dane wyjściowe do prognozy ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Oborniki Śląskie

Prognozę ilości wytwarzanych w gminie do roku 2015 odpadów komunalnych wykonano wykorzystując demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego. Stan wyjściowy – ilość odpadów komunalnych, które powstały na terenie Gminy w roku 2005 –przyjęto na podstawie statystyki prowadzonej na składowisku w Golędzinowie oraz informacji o ilościach surowców wtórnych odzyskanych z odpadów poprzez zbiórkę selektywna. Skład morfologiczny oraz procentowe zmiany wskaźnika emisji dla obszarów miejskich i wiejskich przyjęto zgodnie z wartościami podanymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. W miarę uzyskiwania nowych informacji dotyczących ilości i składu morfologicznego odpadów prognozę można korygować wprowadzając bardziej precyzyjne dane uzyskane bezpośrednio na podstawie statystyk i badań dotyczących terenu gminy.

- Przewidywane wielkości emisji poszczególnych strumieni odpadów w latach 2005 (rok bazowy) – 2015 zestawiono w tabelach 4.2-4.4, a zmiany wskaźnika nagromadzenia odpadów, ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych latach oraz sumaryczną ilość odpadów narastająco z podziałem na obszary miejskie i wiejskie przedstawiono na rysunkach (rys. 4.1 – 4.3).

- Przyrost ilości każdej frakcji odpadów w kolejnych okresach obliczano jak dla ciągu geometrycznego o stałym ilorazie dla poszczególnych przedziałów czasowych.

Rysunek 4.1	Prognozowany wskaźnik nagromadzenia odpadów w gminie Oborniki Śląskie.

Rysunek 4.2	Prognoza sumy odpadów komunalnych w latach 2005 – 2015 na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Rysunek 4.3	Sumaryczna ilość odpadów komunalnych narastająco na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Tabela 4.2	Zestawienie ilości odpadów komunalnych na terenach miejskich gminy Oborniki Śląskie z podziałem na strumienie

| ROK |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostki | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r |
| 1. | Odpady organiczne roślinne | 84.10 | 84.94 | 85.79 | 86.65 | 87.51 | 88.39 | 88.39 | 88.39 | 88.39 | 88.39 | 88.39 |
| 2. | Odpady organiczne zwierzęce | 4.55 | 4.51 | 4.46 | 4.42 | 4.37 | 4.33 | 4.24 | 4.16 | 4.08 | 3.99 | 3.91 |
| 3. | Odpady organiczne inne | 4.55 | 4.64 | 4.74 | 4.83 | 4.93 | 5.03 | 5.08 | 5.13 | 5.18 | 5.23 | 5.28 |
| 4. | Odpady zielone | 10.33 | 10.54 | 10.75 | 10.96 | 11.18 | 11.41 | 11.52 | 11.64 | 11.75 | 11.87 | 11.99 |
| 5. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 29.55 | 29.85 | 30.14 | 30.45 | 30.75 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 |
| 6. | Opakowania z papieru i tektury | 42.90 | 45.82 | 48.94 | 52.26 | 55.82 | 59.61 | 63.67 | 68.00 | 72.62 | 77.56 | 82.83 |
| 7. | Opakowania wielomateriałowe | 4.82 | 5.14 | 5.49 | 5.87 | 6.27 | 6.69 | 7.15 | 7.63 | 8.15 | 8.71 | 9.30 |
| 8. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 48.87 | 47.89 | 46.93 | 45.99 | 45.07 |
| 9. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 16.07 | 17.16 | 18.33 | 19.57 | 20.90 | 22.32 | 23.84 | 25.46 | 27.20 | 29.05 | 31.02 |
| 10. | Odpady tekstylne | 12.52 | 12.65 | 12.77 | 12.90 | 13.03 | 13.16 | 13.29 | 13.42 | 13.56 | 13.69 | 13.83 |
| 11. | Szkło (nieopakowaniowe) | 2.06 | 2.12 | 2.18 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.51 |
| 12. | Opakowania ze szkła | 29.07 | 30.46 | 31.93 | 33.46 | 35.07 | 36.75 | 38.51 | 40.36 | 42.30 | 44.33 | 46.46 |
| 13. | Metale | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 13.22 |
| 14. | Opakowania z blachy stalowej | 4.73 | 4.91 | 5.09 | 5.29 | 5.49 | 5.70 | 5.91 | 6.14 | 6.37 | 6.61 | 6.87 |
| 15. | Opakowania z aluminium | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.93 |
| 16. | Odpady mineralne | 14.75 | 15.05 | 15.35 | 15.66 | 15.97 | 16.29 | 16.61 | 16.95 | 17.29 | 17.63 | 17.98 |
| 17. | Drobna frakcja popiołowa | 48.24 | 46.80 | 45.39 | 44.03 | 42.71 | 41.43 | 40.19 | 38.98 | 37.81 | 36.68 | 35.58 |
| 18. | Odpady wielkogabarytowe | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 |
| 19. | Odpady budowlane | 41.33 | 43.77 | 46.37 | 49.11 | 52.02 | 55.10 | 58.72 | 62.59 | 66.70 | 71.09 | 75.77 |
| 20. | Odpady niebezpieczne | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| Wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |  | 437.79 | 446.62 | 456.04 | 466.07 | 476.76 | 488.12 | 498.13 | 508.96 | 520.64 | 533.23 | 546.78 |
| Prognozowana liczba mieszkańców |  | 8 461 | 8 508 | 8 555 | 8 602 | 8 649 | 8 696 | 8 743 | 8 790 | 8 837 | 8 884 | 8 931 |
| Sumaryczna ilość odpadów [Mg/rok] |  | 3704.1 | 3799.9 | 3901.4 | 4009.1 | 4123.5 | 4244.7 | 4355.2 | 4473.7 | 4600.9 | 4737.2 | 4883.3 |

Tabela 4.3	Zestawienie ilości odpadów komunalnych na terenach wiejskich gminy Oborniki Śląskie z podziałem na strumienie

| ROK |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostki | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r |
| 1. | Odpady organiczne roślinne | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| 2. | Odpady organiczne zwierzęce | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 3. | Odpady organiczne inne | 2.29 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | 2.55 | 2.58 | 2.65 | 2.68 | 2.71 |
| 4. | Odpady zielone | 4.30 | 4.38 | 4.47 | 4.56 | 4.65 | 4.74 | 4.79 | 4.84 | 4.98 | 5.03 | 5.09 |
| 5. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 11.00 | 11.11 | 11.22 | 11.33 | 11.44 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
| 6. | Opakowania z papieru i tektury | 15.94 | 16.10 | 16.26 | 16.42 | 16.59 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
| 7. | Opakowania wielomateriałowe | 1.78 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 8. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.31 | 20.88 | 19.63 | 19.23 | 18.85 |
| 9. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.86 | 6.72 | 6.32 | 6.19 | 6.07 |
| 10. | Odpady tekstylne | 4.81 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.31 | 5.36 | 5.41 |
| 11. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |
| 12. | Opakowania ze szkła | 19.52 | 19.91 | 20.31 | 20.72 | 21.13 | 21.55 | 21.77 | 21.99 | 22.65 | 22.87 | 23.10 |
| 13. | Metale | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 14. | Opakowania z blachy stalowej | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 15. | Opakowania z aluminium | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 16. | Odpady mineralne | 13.70 | 13.84 | 13.98 | 14.12 | 14.26 | 14.40 | 14.54 | 14.69 | 15.13 | 15.28 | 15.43 |
| 17. | Drobna frakcja popiołowa | 41.63 | 40.38 | 39.17 | 38.00 | 36.86 | 35.75 | 34.68 | 33.64 | 30.61 | 29.69 | 28.80 |
| 18. | Odpady wielkogabarytowe | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 19. | Odpady budowlane | 41.33 | 43.78 | 46.37 | 49.11 | 52.02 | 55.10 | 58.73 | 62.59 | 74.95 | 79.88 | 85.14 |
| 20. | Odpady niebezpieczne | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |  | 231.03 | 233.23 | 235.63 | 238.24 | 241.06 | 244.10 | 246.56 | 249.31 | 258.46 | 262.47 | 266.84 |
| Prognozowana liczba mieszkańców |  | 9 359 | 9 405 | 9 451 | 9 497 | 9 543 | 9 589 | 9 635 | 9 681 | 9 727 | 9 773 | 9 819 |
| Sumaryczna ilość odpadów [Mg/rok] |  | 2162.2 | 2193.5 | 2216.1 | 2251.6 | 2289.3 | 2329.4 | 2375.6 | 2413.6 | 2514.1 | 2565.1 | 2620.1 |

Tabela 4.4	Zestawienie ilości odpadów komunalnych na terenie gminy Oborniki Śląskie z podziałem na strumienie.

| ROK |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Jednostki | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r | kg/M/r |
| 1. | Odpady organiczne roślinne | 50.14 | 50.54 | 50.96 | 51.38 | 51.80 | 52.23 | 52.24 | 52.25 | 52.26 | 52.27 | 52.28 |
| 2. | Odpady organiczne zwierzęce | 2.76 | 2.73 | 2.70 | 2.68 | 2.65 | 2.62 | 2.58 | 2.53 | 2.48 | 2.43 | 2.39 |
| 3. | Odpady organiczne inne | 3.36 | 3.43 | 3.50 | 3.57 | 3.64 | 3.71 | 3.75 | 3.79 | 3.86 | 3.89 | 3.93 |
| 4. | Odpady zielone | 7.16 | 7.31 | 7.45 | 7.60 | 7.76 | 7.91 | 7.99 | 8.07 | 8.21 | 8.29 | 8.37 |
| 5. | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 19.81 | 20.01 | 20.21 | 20.42 | 20.62 | 20.83 | 20.83 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.85 |
| 6. | Opakowania z papieru i tektury | 28.74 | 30.22 | 31.79 | 33.46 | 35.24 | 37.14 | 39.07 | 41.14 | 43.35 | 45.71 | 48.23 |
| 7. | Opakowania wielomateriałowe | 3.22 | 3.39 | 3.56 | 3.75 | 3.95 | 4.16 | 4.38 | 4.61 | 4.86 | 5.12 | 5.41 |
| 8. | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 35.09 | 35.10 | 35.10 | 35.11 | 35.11 | 35.12 | 34.42 | 33.73 | 32.62 | 31.98 | 31.34 |
| 9. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 11.31 | 11.83 | 12.38 | 12.98 | 13.61 | 14.29 | 14.94 | 15.64 | 16.26 | 17.07 | 17.95 |
| 10. | Odpady tekstylne | 8.47 | 8.55 | 8.64 | 8.73 | 8.82 | 8.91 | 9.00 | 9.09 | 9.23 | 9.33 | 9.42 |
| 11. | Szkło (nieopakowaniowe) | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.84 |
| 12. | Opakowania ze szkła | 24.06 | 24.92 | 25.83 | 26.77 | 27.76 | 28.78 | 29.73 | 30.73 | 32.00 | 33.09 | 34.23 |
| 13. | Metale | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| 14. | Opakowania z blachy stalowej | 3.13 | 3.22 | 3.31 | 3.40 | 3.49 | 3.59 | 3.70 | 3.81 | 3.92 | 4.03 | 4.15 |
| 15. | Opakowania z aluminium | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 |
| 16. | Odpady mineralne | 14.20 | 14.41 | 14.63 | 14.85 | 15.07 | 15.30 | 15.53 | 15.76 | 16.16 | 16.40 | 16.65 |
| 17. | Drobna frakcja popiołowa | 44.77 | 43.43 | 42.13 | 40.86 | 39.64 | 38.45 | 37.30 | 36.18 | 34.04 | 33.02 | 32.03 |
| 18. | Odpady wielkogabarytowe | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
| 19. | Odpady budowlane | 41.33 | 43.78 | 46.37 | 49.11 | 52.02 | 55.10 | 58.73 | 62.59 | 71.02 | 75.70 | 80.68 |
| 20. | Odpady niebezpieczne | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 |
| Wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |  | 329.20 | 334.58 | 340.35 | 346.52 | 353.11 | 360.15 | 366.24 | 372.87 | 383.27 | 391.40 | 400.18 |
| Prognozowana liczba mieszkańców |  | 17820 | 17913 | 18006 | 18099 | 18192 | 18285 | 18378 | 18471 | 18564 | 18657 | 18750 |
| Sumaryczna ilość odpadów [Mg/rok] |  | 5866.35 | 5993.40 | 6128.36 | 6271.68 | 6423.86 | 6585.39 | 6730.80 | 6887.29 | 7114.93 | 7302.26 | 7503.33 |

# Polityka, cele i zadania gospodarki odpadami

Wraz z rozwojem cywilizacji rośnie ilość produkowanych odpadów. W warunkach polskich szczególnego znaczenia nabiera kwestia zagospodarowania ciągle zwiększającego się strumienia odpadów komunalnych. Jednocześnie, ze względu na ograniczenia prawne i społeczne, coraz trudniej jest uzgodnić nowe lokalizacje składowisk odpadów. Gospodarka odpadami w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Wyrazem rangi i uwagi, jaką poświęca się problematyce związanej z gospodarką odpadami jest dokument „II Polityka Ekologiczna Państwa”, w którym zagadnieniom tym nadano szczególne znaczenie. Zabiegi w zakresie gospodarki odpadami nie tylko wpływają na ograniczenie lub wyeliminowanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko, ale przy odpowiedniej technologii mogą z powodzeniem stanowić podstawę udanych przedsięwzięć gospodarczych. Kierunkiem przewodnim polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zasada zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowane podejście do ochrony środowiska. Zgodnie z Planem Wojewódzkim Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego proponuje się przyjęcie zintegrowanej polityki gminnej wobec odpadów komunalnych dualnej polityki dla odpadów niebezpiecznych. Zagospodarowanie odpadów powstających w sektorze gospodarczym leży natomiast w gestii posiadaczy odpadów. Zasadniczym celem gminy Oborniki Śląskie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powinno być objęcie wszystkich mieszkańców gminy system zorganizowanego odbioru odpadów oraz dalszy rozwój selektywnej zbiórki, z podziałem na poszczególne strumienie odpadów przewidzianych do odzysku i recyklingu. Odpady niebezpieczne, ze względu na ich niewielkie ilości na terenie gminy Oborniki Śląskie, powinny być selektywnie zbierane i przekazywane poza granice gminy w celu ich dalszego odzysku, przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Odpowiedzialność za odpady oraz odzysk odpadów opakowaniowych i poużytkowych z mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2001 r z późniejszymi zmianami) spoczywa na producentach i importerach tych odpadów. Część tych odpadów zostanie poddana odzyskowi w ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

## Odpady powstające w sektorze komunalnym

- Polityka, cele i zadania gminy w zakresie gospodarki powinny uwzględniać wytyczne opracowane w planie powiatowym. Plan powiatowy opracowywany jest na podstawie celów i zadań zawartych w planie wojewódzkim.

W strategii gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego przyjęto dziesięć zasadniczych założeń dla rozwoju gospodarki odpadami w województwie dolnośląskim:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami,

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości wytwarzanych odpadów,

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości,

- wyższy poziom ponownego użycia (przedmioty wielokrotnego użytku),

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

- wzrost odzysku energii oraz termicznego przekształcania,

- możliwość przyszłego rozwoju alternatywnych technologii przetwarzania odpadów (np. zgazowanie i odgazowanie),

- składowanie odpadów wcześniej przekształconych,

- zwiększony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji,

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami.

Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z:

- hierarchią postępowania z odpadami,

- zasadą bliskości,

- zasadą samowystarczalności w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń, i pozwoli na osiągnięcie zasadniczego celu - wdrożenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniającej wymogi ochrony środowiska.

Jako cele długookresowe przyjęto doskonalenie powyższych rozwiązań oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii związanych z gospodarowaniem odpadami.

Według danych UG w Obornikach Śląskich zorganizowaną zbiórką odpadów w gminie objęta jest większość (ok. 85%) gospodarstw domowych. Zwiększająca się konkurencja na rynku usług komunalnych w zakresie odbioru i wywozu odpadów przez wyspecjalizowane firmy, planowane działaniami gminy oraz obowiązujące regulacje prawne powinny doprowadzić do szybkiego objęcia pozostałych mieszkańców zbiórką odpadów komunalnych.

Zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli zamieszkujących gminę, ze względu na brak tradycji w zakresie selektywnej zbiórki i unikania powstawania odpadów w naszym kraju, może okazać się zadaniem szczególnie trudnym do zrealizowania. Skuteczne okazują się akcje prowadzone przez organy gminy i szkoły mające na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Z pewnością przyniosą one długotrwałe efekty w przyszłości. Dotarcie do pozostałych grup wiekowych społeczeństwa wymagać będzie podjęcia akcji długoterminowych, które mogą być realizowane np. poprzez:

- propagowanie problematyki gospodarki odpadami w mediach lokalnych,

- podnoszenie wiedzy na temat odpadów wśród dorosłych poprzez edukację dzieci i młodzieży,

- ulotki informujące o możliwościach np. selektywnej zbiórki odpadów zawarte na rewersach niektórych dokumentach rozsyłanych do mieszkańców (np. na rachunkach za czynsz czy wywóz odpadów).

Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w gminie Obornika Śląskie wymaga przeprowadzenia akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w celu przybliżenia mieszkańcom idei selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści z niej płynących. Innym sposobem zwiększenia skuteczności odzysku odpadów może być obniżenie lub zniesienie przez odbiorców odpadów opłat za odbiór odpadów.

Istotnym elementem prowadzonej w gminie gospodarki odpadami powinno być działanie zmierzające do ograniczenia ilości odpadów. Cel ten mieszkańcy gminy mogą realizować poprzez:

- zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie (np. kompostowanie odpadów organicznych w ogródkach przydomowych),

- zwiększenie okresu użytkowania produktów,

- udział w selektywnej zbiórce odpadów itp.

Odpady, których obecnie nie można racjonalnie zagospodarować ze względów technicznych lub finansowych powinny być składowane w sposób selektywny z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

Należy zauważyć, iż zapobieganie powstawaniu odpadów jest nadrzędnym celem gospodarki odpadami. Jest to podejście wskazane przez ustawodawcę w ustawie o odpadach, jak również w II Polityce Ekologicznej Państwa.

Do ograniczenia ilości powstających odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim w ramach zadań realizowanych przez producentów, może służyć:

- redukcja wytwarzania odpadów,

- recykling odpadów na miejscu i poza miejscem wytwarzania,

- modyfikacja urządzeń i technologii, w tym wprowadzenie technologii mało- i bezodpadowych, zamianę surowców stosowanych tradycyjnie na inne,

- zasada składowania odpadów maksymalnie przetworzonych i wykorzystanych zawarta w ustawie o odpadach,

- realizacja obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie ustalonych do osiągnięcia rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. nr 103, poz.872).

## Postępowanie z niektórymi odpadami

### Odpady ulegające biodegradacji

W KPGO oraz w znowelizowanej ustawie o odpadach (dla lat 2010, 2013, 2020) wyznaczono dopuszczalne ilości odpadów biodegradowalnych, które mogą być kierowane do składowania, co pociąga za sobą konieczność uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

- w okresie 2003-2006 roku – ok. 12% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych

- ulegających biodegradacji, przy założeniu składowania nie więcej, niż 88 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- do 2010 roku – ok. 25% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przy założeniu składowania nie więcej, niż 75 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- do 2013 roku –ok. 50% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przy założeniu składowania nie więcej, niż 50 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku,

- do 2020 roku – ok. 65% (wagowo) odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przy założeniu składowania nie więcej, niż 35 % wagowo całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.

Na odpady biodegradowalne składają się:

- bioodpady kuchenne i ogrodowe,

- odpady z terenów zielonych,

- odpady papieru i tektury opakowaniowe,

- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe.

Dla odpadów opakowaniowych ustalone są wymagane stopnie recyklingu do roku 2007. Zawarto je w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz w rozporządzeniu MŚ w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

Ilość odpadów biodegradowalnych w 1995 roku stanowiła ok. 78% ilości tych odpadów obliczonych w KPGO dla roku 2005. Dla celów niniejszego opracowania przyjęto wskaźnik 80%. Zakładając powyższe poziomy odniesienia dla gminy Oborniki Śląskie niezbędne do odzysku i unieszkodliwienia (poza składowaniem) ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosą około:

- do roku 2006 		191,5 Mg/rok		(12 %)

- do roku 2010 		339,0 Mg/rok		(25 %)

- do roku 2013 		798,1 Mg/rok		(50 %)

Osiągnięcie takiego poziomu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych ulegających może być osiągnięte poprzez:

- dążenie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez:

  - prowadzenie edukacji społecznej mającej na celu zachęcenie ludności do ograniczania wytwarzanych ilości odpadów biodegradowalnych,

  - popularyzację kompostowania w warunkach przydomowych,

- zbiórkę i transport odpadów realizowaną poprzez:

  - zachęcanie ludności do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, np. z wykorzystaniem systemu workowego,

  - zbiórkę z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (duże pojemniki zlokalizowane w miejscach centralnych: przy punktach handlowych, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli).

Obecnie w gminie Oborniki Śląskie nie działa system selektywnej zbiórki odpadów organicznych. Jednak odzysk odpadów ulegających biodegradacji niewątpliwie następuje dzięki funkcjonowanie przydomowych kompostowników. Ilość odzyskiwanych w ten sposób odpadów może ulec zwiększeniu dzięki właściwie prowadzonym akcjom edukacyjnym.

W przypadku podmiotów gospodarczych, np. zajmujących się zielenią miejską, należy także dążyć do odzysku odpadów biodegradowalnych związanych z ich działalnością i samodzielnego ich kompostowania lub przekazania odpowiednim firmom.

Zwraca się uwagę, iż w dłuższym czasie największe efekty może przynieść właściwie prowadzona edukacja ludności. Udział społeczeństwa wydaje się być jednym z podstawowych elementów powodzenia planu redukcji ilości powstających i składowanych odpadów. Edukacja społeczna powinna być rozłożona na lata i składać się z programów krótko- i długofalowych. Chcąc trafić do społeczeństwa należy używać innych argumentów i sposobów przekazu dla poszczególnych grup wiekowych i społecznych. Właściwie prowadzona edukacja ekologiczna społeczeństwa wymaga współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką ochrony środowiska, organami władz samorządowych.

### Odpady wielkogabarytowe

Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) jest zamkniętym i dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość (wielkogabarytowe, złom, opony), ilość (gruz, zielone) lub właściwości (niebezpieczne).

W gminie Oborniki Śląskie istnieje system zbierania odpadów wielkogabarytowych. Zbierane są one przez firmy wyszczególnione w punkcie 3.3.3 a kosztami obciążani są zarządcy nieruchomości, z terenu których są one wywożone. Założone w KPGO stopnie odzysku dla odpadów wielkogabarytowych są wysokie. W celu ich osiągnięcia konieczne jest stworzenie w kraju sieci PDGO. Proponuje się założenie w każdej gminie przynajmniej jednego punktu. Odpady wielkogabarytowe powinny być segregowane na użytkowe, bezużyteczne (tzw. balast) i niebezpieczne. Frakcja drobna, ulegająca biodegradacji powinna trafiać do kompostowni, frakcja gruba powinna być składowana. W dobrze zorganizowanym PDGO mogą być zbierane również niektóre odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów

komunalnych, np. świetlówki, farby i lakiery, baterie, gruz i ziemia, odpady zielone. Opłata za korzystanie z PDGO powinna być wliczona w koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. PDGO mogłaby być zlokalizowany w miejscu obecnie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych po jego rekultywacji i uwzględnieniu tej lokalizacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Proponuje się, aby zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do czasu powstania PDGO, była prowadzona dwa razy w roku oraz na zgłoszenie. Zbiórka może też odbywać się przez wystawianie odpadów przed posesje albo ich ewentualną zbiórkę w wyznaczonym przez UG w Obornikach Śląskich miejscu do kontenera, a następnie wywóz tych odpadów przez firmę posiadającą zezwolenie. Zbiórkę organizuje Urząd Gminy w porozumieniu z firmą zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie. Mieszkańcy, po uprzednim zawiadomieniu, w ustalonym dniu wystawiają odpady wielkogabarytowe przed posesje, skąd są odbierane. Prowadzenie takich akcji zwiększa skuteczność odzysku tego typu odpadów. Przykładem mogą być zbiórki prowadzone w Niemczech czy w Austrii.

Dla gminy zostały ustalone następujące, szacunkowe limity odpadów :

do roku 2006 – 64,3 Mg/rok,	(20% odzysku)

do roku 2010 – 197,0 Mg/rok,	(60% odzysku)

do roku 2015 – 269,4 Mg/rok,	(80% odzysku)

Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych poprzez zastosowanie podanych w nawiasach procentowych wartości odzysku zgodne z KPGO.

Przykładowe koszty PDGO:

Inwestycja:

- 240-320 tys. zł – uproszczony PDGO (bez rampy),

- 600-800 tys. zł (bez kosztów wykupu gruntu) – miejski PDGO,

- w szczególnych przypadkach koszt może przekroczyć 1 mln zł.

Całkowity jednostkowy (scalony) koszt roczny (eksploatacja i inwestycja) – 20-25 zł na mieszkańca:

- PDGO dla 35 tys. mieszkańców – 21 zł,

- PDGO dla 20 tys. mieszkańców – 24 zł,

dla małych PDGO na terenach wiejskich koszty są większe i wynoszą około 30 zł.

### Odpady budowlane

Odpady budowlane powinny podlegać segregacji w miejscu ich powstawania. Pożądany efekt można uzyskać podstawiając kontenery do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych – gruzu, tworzyw sztucznych, drewna, makulatury i opakowań z tektury oraz odpadów resztkowych. Ziemia z wykopów oraz gruz budowlany powinny znajdować, tak jak dotychczas, bezpośrednie zastosowanie np. do makroniwelacji i innych robót budowlanych, a       tylko część, która nie może być wykorzystana na miejscu – nadwyżkę bilansową mas ziemnych i gruzu – należy przetransportować na składowisko, gdzie może być użyta jako dzienna przesypka na eksploatowanych kwaterach składowiska i do budowy dróg eksploatacyjnych. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami (2003) poziom odzysku odpadów budowlanych powinien stopniowo wzrastać osiągając w latach 2005-2006 wielkość 15%, w roku 2010 – 40% a w roku 2014 – 60%. Ceny za składowanie odpadów segregowanych powinny być niższe od odpadów niesegregowanych, co może stanowić dodatkowy bodziec ułatwiający realizację tego zadania.

Dla gminy zostały ustalone następujące limity:

do roku 2006 – 117,6 Mg/rok,	(15 % odzysku),

do roku 2010 – 403,0 Mg/rok,	(40 % odzysku),

do roku 2015 – 907,6 Mg/rok,	(60 % odzysku).

Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów budowlanych poprzez zastosowanie podanych w nawiasach procentowych wartości odzysku zgodne z KPGO.

Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wiąże się z koniecznością wyeliminowania niekontrolowanego wywozu tego typu odpadów przez mieszkańców gminy. Wymaga to dokładnej inwentaryzacji istniejących „dzikich wysypisk”  a następnie ich systematycznej likwidacji. Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji w tym zakresie może być rozwój usług świadczonych przez firmy działające na rynku utylizacji odpadów budowlanych. Doświadczenia firm zajmujących się tego typu działalnością wskazują, iż może to być działanie uzasadnione ekonomicznie i będące opłacalne dla przedsiębiorcy, na zasadach rynkowych, bez konieczności dofinansowywania takiej działalności przez organy samorządowe. Materiały pochodzące z recyklingu odpadów budowlanych i drogowych mogą być stosowane na kierunku podbudów drogowych i zabudowy wałów przeciwpowodziowych. Odpowiednio wysegregowane mogą być przetwarzane na kruszywa do betonów lub mączkę do budowy nawierzchni sportowych itp..

## Postępowanie z niektórymi odpadami niebezpiecznymi

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w gminie Oborniki Śląskie, podobnie jak w całym województwie, w niewielkim stopniu. Dla województwa dolnośląskiego zakłada się zbiórkę odpadów niebezpiecznych przy wykorzystaniu PDGO. Zakłada się, że w każdej gminie zostanie zlokalizowany przynajmniej jeden gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych oraz dodatkowo (zależnie od potrzeb) miejsca zbiórki wybranych odpadów niebezpiecznych. Punkt zbierania odpadów niebezpiecznych może być docelowo elementem gminnego PDGO z gospodarstw domowych i małych zakładów usługowych. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady niebezpieczne, albo do tego punktu, albo do innych miejsc, które będą zlokalizowane np. w aptekach dla przeterminowanych leków, w sklepach chemicznych (dla przeterminowanych                                                  chemikaliów), w warsztatach samochodowych lub stacjach benzynowych (dla zbierania olejów przepracowanych). Miejscem zbiórki na terenach wiejskich może być także remiza ochotniczej straży pożarnej. Do czasu organizacji na gminnego PDGO odpady niebezpieczne powinny być selektywnie zbierane i przekazywane firmom lub instytucją posiadającym odpowiednie zezwolenia na obiór i unieszkodliwianie tych odpadów. Budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i uządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych należy do zadań własnych województwa.

Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych może być realizowane też poprzez akcje organizowane wspólnie przez organy gminy oraz szkoły i instytucje pozarządowe. Akcje tego typu są prowadzone na terenie gminy i przynoszą wymierne efekty. Ich dalszy rozwój może znacząco wpłynąć na poziomy odzysku tych odpadów na terenie gminy.

Dla gminy zostały ustalone następujące limity:

do roku 2006 – 6,8 Mg/rok,	(15 % odzysku),

do roku 2010 – 23,3 Mg/rok,	(50 % odzysku)

do roku 2015 – 38,2 Mg/rok,	(80 % odzysku).

Wartości bezwzględne podanych limitów mogą być aktualizowane w miarę uzyskiwania bardziej dokładnych danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych poprzez zastosowanie podanych w nawiasach procentowych wartości odzysku zgodnie z wytycznymi KPGO.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Sposób postępowania z odpadami medycznymi na gminy Oborniki Śląskie został przedstawiony w punkcie 3.2.2. Należy uznać, iż gospodarka odpadami medycznymi i odpadami weterynaryjnymi na terenie gminy prowadzona jest prawidłowo.

Odpady weterynaryjne należą do grupy odpadów wymagających szczególnych zasad postępowania.

Odpady weterynaryjne obejmują:

- odpady zakaźne, zwierzęta poddane eutanazji,

- materiał biologiczny (pooperacyjny, z narodzin, z laboratoriów patologicznych),

- zużyte igły, strzykawki i inny sprzęt jednorazowego użytku, przeterminowane lekarstwa.

Należy dążyć do minimalizacji ilości powstających odpadów weterynaryjnych. Trzeba przestać unieszkodliwiać odpady weterynaryjne w instalacjach nie spełniających wymogów ochrony środowiska oraz zintensyfikować działania służb inspekcyjnych oraz prowadzić szkolenia pracowników służb weterynaryjnych w zakresie postępowania z tymi odpadami. Tkanka zwierzęca oraz inne odpady mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt powinny być unieszkodliwiane metodami termicznymi. W zakresie zadań jednostek organizacyjnych gminy leży kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki                                tymi odpadami – konieczność wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów.

Informację o padłych zwierzętach należy padać do Inspekcji Weterynaryjnej. Padłe zwierzę należy zutylizować. W wyjątkowych przypadkach Powiatowy Lekarz Weterynarii może zezwolić na zagrzebanie zwierzęcia. Nadzór nad tym procesem sprawuje Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna.

W KPGO nie przewiduje się budowy kolejnych instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów szpitalnych i weterynaryjnych. Powstające odpady muszą być unieszkodliwiane w istniejących instalacjach.

### Odpady azbestowe

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzenia prac demontażowych. Unieszkodliwia się je przez składowanie. Składowanie odbywa się na specjalnie przygotowanych składowiskach lub na zaadaptowanych, wyznaczonych kwaterach na składowiskach odpadów komunalnych. Z szacunkowych danych wynika, że na terenie Polski znajduje się ponad 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, w tym głównie, bo 14,9 mln ton, płyt azbestowo-cementowych. W związku z określeniem trwałości płyt azbestowo-cementowych na około 30 lat w KPGO przyjęto, że okres usuwania wyrobów azbestowych będzie trwał do 2032 r. Do roku 2015 celem jest wyeliminowanie około 50% azbestu i unieszkodliwienie poprzez deponowanie na bezpiecznych składowiskach odpadów azbestowych.

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie, dlatego przewiduje się wybudowanie 84 składowisk odpadów azbestowych w całej Polsce. Ponadto program usuwania azbestu przewiduje:

- opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

- rozpowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- monitoring powietrza w szczególnie zagrożonych miejscach publicznych oraz oczyszczenie takich miejsc,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Prace polegające na usuwaniu wyrobów azbestowych mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, które posiadają odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniają przeszkolonych pracowników i wykonują prace w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.

W pierwszej kolejności gmina powinna dokonać inwentaryzacji obiektów zawierających azbest oraz ustalić program usuwania wyrobów zawierających azbest. Konieczne jest też przeprowadzenie akcji mających na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożenia, jakie niosą ze sobą wyroby azbestowe. Według obowiązującego w Polsce prawa, sposób zagospodarowania wyrobów azbestowych zależy od właściciela nieruchomości. Wysokie koszty unieszkodliwiania odpadów azbestowych często zniechęcają lub uniemożliwiają                      właścicielom nieruchomości podejmowanie działań związanych z ich usunięciem. Wskazana jest, np. przy współpracy z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innymi instytucjami, pomoc mieszkańcom gminy przy usuwaniu odpadów azbestowych.

### Zużyte baterie i akumulatory

- W celu zapobiegania niekontrolowanemu pozbywaniu się baterii i akumulatorów przez odbiorców indywidualnych proponuje się wprowadzenie systemu wymiennego (KPGO). W ramach tego systemu przy zakupie nowych baterii lub akumulatorów użytkownik oddaje w sklepie lub w warsztacie te, które zostały zużyte. Są one gromadzone w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywane poprzez sieć hurtowni centralnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, które organizuje ich transport, do zakładów utylizacji w kraju i za granicą. Obowiązek odzysku z rynku małogabarytowych baterii i akumulatorów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek, a egzekwowany jest przy zastosowaniu opłaty produktowej. Również w tym przypadku KPGO przewiduje osiągnięcie określonych poziomów odzysku w kolejnych latach – i tak w latach 2005-2006 – 15%, w roku 2010 – 50% i w roku 2014 – 80%.

Na terenie gminy Oborniki Śląskie w wybranych placówkach gminnych i oświatowych prowadzona jest zbiórka baterii organizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Zebrane baterie są przekazywane firmom posiadającym zezwolenie na ich odbiór, głównie firmie Usługi Komunalne „Wodnik” Sp. z o.o. w Trzebnicy. Akcja ta systematycznie się rozwija. Tego typu akcje są jedną z najprostszych metod zbiórki tego typu odpadów i jednocześnie, w dłuższej perspektywie czasowej, przynoszącą dobre rezultaty. Każda tego typu akcja podnosi jednocześnie świadomość młodzieży w zakresie gospodarki odpadami, co jest zjawiskiem pozytywnym i pożądanym.

Obecnie, poza opisanymi akcjami, odbiorem tego typu odpadów zajmują się firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich odbiór i transport.

### Odpady zawierające PCB

Krajowe przepisy prawne, przytaczane w KPGO, definiują PCB w następujący sposób: „PCB — rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowo łącznie”.

PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

Obowiązek sporządzenia inwentaryzacji a następnie usunięcia odpadów zawierających PCB spoczywa na wykorzystujących urządzenia, w które zawierają PCB. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji dane należy przekazać do wojewody a w przypadku osób fizycznych przedłożyć informację wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Spis firm zajmujących się unieszkodliwieniem odpadów zawierających PCB znajduje się w planie wojewódzkim oraz w KPGO. Zakłada się                  jednoetapowy proces unieszkodliwienia odpadów zawierających PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB do roku 2010.

## Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w latach 2007-2014 – harmonogram działań

Program celów i zadań do realizacji w zakresie gospodarki odpadami w latach 2007-2014 przedstawiono w tabeli 5.1.

Środki na realizację poszczególnych zadań w zakresie gospodarki odpadami powinny być rezerwowane każdorazowo przy planowaniu i uchwalaniu budżetu gminy oraz pozyskiwane z innych wymienionych źródeł wymienionych w punkcie 7.

Według WPGO przeciętne obciążenie mieszkańca Polski z tytułu realizacji zadań zawartych w planach gospodarki odpadami wzrośnie w roku 2007 dwukrotnie a w 2013 prawie trzykrotnie w stosunku do roku 2003.

Tabela 5.1.	Cele i zadania do realizacji w okresie 2007-2014 – harmonogram działań.

| Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Charakter zadania | Okres realizacji | Koszt realizacji [tys. PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przygotowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami | Urząd Gminy | W* | 2007 | b.d. | Budżet gminy |
| Zwiększenie ilości działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami | Urząd Gminy, org. społeczne, powiat | W | 2008-2009 | 3/rok | Budżet gminy i powiatu, FOŚiGW1, środki UE |
| Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | Urząd Gminy, przedsiębiorcy prywatni, zarządcy nieruchomości | W, Ws** | 2009 | - | Przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości |
| Inwentaryzacja dzikich wysypisk | Urząd Gminy, org. społeczne, środki powiatu | W | 2008 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Opracowanie projektów likwidacji i rekultywacji dzikich wysypisk | Urząd Gminy, | W | 2008 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Rozpoczęcie likwidacji i rekultywacji dzikich wysypisk | Urząd Gminy, | W | 2009 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Opracowanie projektu budowy kwatery nr 1 na składowisku w Golędzinowie | Urząd Gminy | W | 2008 | 24 | Budżet gminy |
| Intensyfikacja selektywnej zbiórki odpadów i rozwój recyklingu | Urząd Gminy, org. społeczne | W, Ws | 2008 | 7/rok | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie systemu odzysku odpadów biodegradowalnych, wspieranie indywidualnych kompostowni | Urząd Gminy, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości | W | 2009 | 0,04-0,08/Mg(2) | Budżet gminy, środki wł. inwest. FOŚiGW, środki UE, zarządcy nieruchomości |
| Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z odpadów komunalnych | Urząd Gminy, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości | W, Ws | 2009 | 0,08/Mg(3) | Budżet gminy, mieszkańcy, FOŚiGW, środki UE, zarządcy nieruchomości |
| Przygotowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych | Urząd Gminy, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości | W | 2009 | 0,2/Mg(3) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, zarządcy nieruchomości |
| Wydzielenie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych | Urząd Gminy, WFOŚiGW, zarządcy nieruchomości, posiadacze odpadów | W, Ws | 2008 | 0,05/Mg(3) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy |
| Inwentaryzacja odpadów azbestowych oraz stworzenie Programu usuwania azbestu | Urząd Gminy, Powiat, zarządcy nieruchomości | W, Ws | 2009 | b.d. | Budżet gminy i powiatu, FOŚiGW, środki UE, zarządcy nieruchomości |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadzór i objęcie wszystkich lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych | Urząd Gminy, powiat, przedsiębiorcy | W, Ws | 2008 | b.d. | Środki gminy i powiatu, właściciele |
| Wybór lokalizacji PDGO oraz sporządzenie jego projektu | Urząd Gminy | W | 2008 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy |
| Inwentaryzacja PCB | Urząd Gminy, posiadacze odpadów | W, Ws | 2008 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ze źródeł rozproszonych | Urząd Gminy, posiadacze odpadów | W, Ws | 2008 | b.d. | Budżet gminy, przedsiębiorcy, FOŚiGW, środki UE |
| Budowa kwatery nr 1 na składowisku w Golędzinowie | Urząd Gminy | W | 2008 - 2014 | 1 500 | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Stałe podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami | Urząd Gminy, org. społeczne | W, Ws | 2008 – 2014 | 3/rok | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Rozwój selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu | Urząd Gminy, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości | W | 2008 – 2014 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy |
| Zakończenie likwidacji i rekultywacji dzikich wysypisk | Urząd Gminy, | W | 2008 – 2014 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zwiększenie odzysku odpadów wielkogabarytowych | Urząd Gminy, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości | W | 2008 – 2014 | 0,08/Mg(3) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości |
| Zwiększenie odzysku odpadów budowlanych, | Urząd Gminy, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, mieszkańcy | W | 2008 – 2014 | 0,05/Mg(3) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości |
| Zwiększenie odzysku odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości | W | 2008 – 2014 | 0,2/Mg(3) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości |
| Zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych | Urząd Gminy, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości | W | 2008 – 2014 | 0,04-0,08/Mg(2) | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości |
| Monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami, wprowadzanie niezbędnych korekt | Urząd Gminy, Powiat | W, Ws | 2008 – 2014 | b.d. | Budżet gminy i powiatu, FOŚiGW, środki UE |
| Współpraca przy wprowadzaniu nowych rozwiązań intensyfikujących proces przekształcania odpadów przed składowaniem | Urząd Gminy, powiat, przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości | W, Ws | 2008 – 2014 | - | FOŚiGW, środki UE, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja istniejącego planu gospodarki odpadami | Urząd Gminy | W | 2008 – 2014 | 12-30 (PGO+POŚ) | Budżet gminy |
| Rekultywacja kwatery nr 2 i 3 składowiska w Golędzinowie | - Urząd Gminy, Zarządca składowiska | W, Ws | 2008 – 2014 | 1 262 | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE, przedsiębiorcy |
| Udział w programie likwidacji azbestu | - Urząd Gminy, środki powiatu, posiadacze odpadów, zarządcy nieruchomości | W, Ws | 2009 – 2014 | - | właściciele, FOŚiGW, środki UE, zarządcy nieruchomości |
| Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk | - Urząd Gminy, org. społeczne | W | 2008 – 2014 | b.d. | Budżet gminy, FOŚiGW, środki UE |
| Likwidacja PCB | - właściciele urządzeń, Powiat, | W, Ws | 2008 – 2014 | - | właściciele, FOŚiGW, środki UE |

- *W – zadania własne

- **Ws – zadanie realizowane przy współpracy z powiatem, przedsiębiorcami lub org. społecznymi

- (1) - FOŚiGW – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

- (2) – jednostkowy koszt zbiórki frakcji organicznej wraz z kosztami związanymi z postawieniem pojemników [wg IETU za PGO woj. Śląskiego]

(3) - jednostkowy koszt zbiórki i wywozu bez kosztów odzysku i unieszkodliwiania w obiekcie oraz nakładów inwestycyjnych [wg IETU za PGO woj. Śląskiego]

# System gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie

Istniejący obecnie system gospodarki odpadami musi być stopniowo doskonalony i rozbudowywany, aby możliwe było zrealizowanie podstawowych celów i priorytetów zawartych w KPGO oraz planów szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Plany gospodarki odpadami każdego szczebla oraz regulacje ustawowe uwzględniając dyrektywy Unii Europejskiej, nakazują intensywne działania zmierzające w kierunku minimalizacji powstawania odpadów oraz odzysku i ograniczenia przez to ilości odpadów deponowanych na składowisku. Związane z tymi działaniami obowiązki dotyczą zarówno organów samorządowych jak i producentów odpadów – zakładów przemysłowych, rzemieślniczych itp. Szczególną uwagę poświęca się odpadom niebezpiecznym, w tym odpadom niebezpiecznym zawartych w odpadach komunalnych, które powinny być objęte zwiększoną kontrolą. Nowe regulacje prawne wprowadzają, obowiązujące od 1 lipca 2006 r., nowe systemy zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które dotychczas były odbierane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada m.in. obowiązek comiesięcznego kontrolowania umów na odbiór odpadów komunalnych, określenia warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, egzekwowania informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, o składowaniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Pozwoli to na uzyskanie znacznie dokładniejszych, niż dotychczas, danych niezbędnych do racjonalnego planowania gospodarki odpadami, które będą mogły być wykorzystane już podczas najbliższej aktualizacji planu gospodarki odpadami w gminie.

Aby sprostać nałożonym zadaniom konieczne jest sprawne funkcjonowanie wymienionych poniżej elementów gospodarki odpadami. Obok istniejącego systemu zbiórki i wywozu odpadów, stworzenia lub rozwinięcia wymaga:

- system monitoringu rodzaju i ilości odpadów powstający w sektorze komunalnymi,

- system monitoringu umów z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych

- organizacja odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów

- system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (m.in. szkło, tworzywa sztuczne, makulatura, puszki metalowe, odpady biodegradowalne) we współpracy z przedsiębiorcami odbierającymi odpady

- utworzenie DPGO lub wprowadzenie innego rozwiązania odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów dla których określono wymagane poziomu odzysku (poza składowaniem).

Rozbudowa składowiska w Golędzinowie daje perspektywę deponowania na

nim odpadów przez kolejne lata zapewniając stosunkowo krótkie drogi transportu odpadów. Drugim możliwym do rozważenia rozwiązaniem jest budowa stacji przeładunkowej i deponowanie odpadów z terenu gminy na planowanym składowisku w Marcinowie w gminie Trzebnica (lokalizacja proponowana w PGO dla powiatu Trzebnica).

Dobrze prowadzona selektywna zbiórka odpadów, pomimo prognozowanego wzrostu liczby ludności i wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych powinna pozwolić na przedłużenie okresu eksploatacji składowiska poprzez zmniejszenie ilości przeznaczonych do deponowania. Zamknięte kwatery powinny zostać zrekultywowane. W przyszłości można rozważyć zasadność budowy stacji przeładunkowej. Możliwe jest też stworzenie lokalnego centrum odpadów np. z PDGO. W zakresie zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów użytecznych konieczna jest współpraca z zewnętrznymi przedsiębiorstwami i organizacjami zajmującymi się odzyskiem. Ma to także aspekt ekonomiczny pozwalając na częściowe pokrycie kosztów zbiórki odzyskiwanych surowców. Budowa większych instalacji jest w skali jednej gminy nieopłacalna, dlatego i w tym zakresie konieczne jest współdziałanie z innymi gminami. W PGO dla powiatu trzebnickiego opisana jest koncepcja budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Marcinowie koło Trzebnicy, który obsługiwałby wszystkie gminy powiatu, w tym gminę Oborniki Śląskie.

System powinien być systematycznie monitorowany. Wyniki monitoringu powinny być wykorzystywane do korekty przygotowanych planów gospodarki odpadami.

System przepływu odpadów komunalnych w gminie Oborniki Śląskie przedstawiono na schemacie (rys. 6.1).

Rys. 6.1. System przepływu odpadów komunalnych w gminie Oborniki Śląskie.

Odpady komunalne

Odpady użyteczne

Odpady resztkowe

Odpady biodegradowalne

składowisko

kompostownia

Zakłady recyklingu

Szkło, metale, makulatura, tw. sztuczne

kompostowanie we własnym zakresie

Odpady niebezpieczne

PDGO

Odzysk lub unieszkodliwienie przez wyspecjalizowane firmy

Odpady inne niebezpieczne i obojętne

Odpady obojętne

Odpady niebezpieczne

Odzysk lub unieszkodliwienie przez wyspecjalizowane firmy

składowanie

odzysk lub składowanie

Odpady z sektora gospodarczego podobne do odpadów komunalnych

# Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

Źródła finansowania inwestycji związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne – np. pochodzące z budżetu państwa, miasta lub gminy lub 
poza budżetowych - instytucji publicznych,

- prywatno-publiczne – np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy,

- prywatne – np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych.

Kredyty bankowe, pozyskane w celu finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska, można podzielić na:

- kredyty udzielane ze środków własnych – kredyt komercyjny,

- kredyty ze środków powierzonych – otrzymanych z innych źródeł na uzgodnionych warunkach,

- kredyty udzielane ze środków własnych z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne.

Gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gminy, dlatego to ona po zdefiniowaniu zadań i celów, realizuje inwestycje z tego zakresu. W przypadku wspólnych inwestycji gmin, zadanie to może być podejmowane w ramach związków lub porozumień gmin.

W tym modelu finansowania ze źródeł publicznych zakłada się, że:

- gmina jest odpowiedzialna za organizację procesu inwestycyjnego, jednak część lub całość obowiązków może być przekazana inwestorowi zastępczemu, którym może być np. spółka gminy eksploatująca jej majątek, firma konsultingowa, albo inny podmiot,

- gmina pozyskuje środki inwestycyjne z różnych źródeł, całość zobowiązań związanych ze spłatą zadłużenia obciąża gminę i/lub podmiot eksploatujący inwestycję, którym w tym modelu jest spółka będąca własnością (współwłasnością) gminy,

- majątek wybudowany w ramach inwestycji staje się z reguły majątkiem gminy, może być wniesiony aportem do jednostki eksploatującej.

Środki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mogą zostać pozyskane z:

- Fundacji, agencji i programów pomocowych

    - Ekofundusz

Fundacja powołana w 1992 r. przez Ministra Finansów w celu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony          środowiska. Dotychczas decyzję o takiej współpracy podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy i Szwecja, czyli Ekofundusz zarządza środkami finansowymi tych krajów (ponad 500 mln USD do wydania do roku 2010).

Możliwe wysokości dofinansowania przez fundację Ekofundusz przedstawia tabela 7.1.

Tabela 7.1. 	Wysokość dofinansowania projektów przez Ekofundusz w zależności od podmiotu wnioskującego o dotację.

| Wnioskodawca o dofinansowanie | Możliwe dofinansowanie |
| --- | --- |
| Jednostka gospodarcza | 20% - 30% |
| Władze samorządowe | 30% - 50% |
| Jednostki budżetowe | do 50% |
| Pozarządowe organizacje społeczne, niegenerujące zysków | do 80% przy ochronie przyrody do 50% przy ochronie środowiska |

    - Global Environment Fund

- Jest północnoamerykańskim, typowym funduszem inwestycyjnym, podejmującym inwestycje kapitałowe, w tym w ochronie środowiska (zwłaszcza w przedsięwzięcia z zakresu poszanowania energii). GEF obejmuje mniejszościowe pakiety akcji i nie inwestuje w projekty poniżej 2 mln dolarów.

    - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,

Nastawiona jest na projekty polsko-niemieckie, głównie z zakresu działań społecznych – służących pojednaniu, jednak wspiera także inwestycje infrastrukturalne i projekty z dziedziny ochrony środowiska.

    - Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja wspiera działania proekologiczne, poprzez udzielanie pożyczek na małe projekty infrastrukturalne i z zakresu energii odnawialnych.

    - Programy bilateralne

W ramach programów dwustronnych możliwe jest uzyskanie wsparcia w realizacji projektów inwestycyjnych, jak i pomoc z zakresu doradztwa. Programy takie miały na celu rozwiązywanie najważniejszych problemów w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.

    - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozwój przedsiębiorczości na wsi, wspierany z programów realizowanych przez Agencję, oznacza również możliwość realizowania inwestycji i modernizacji służących ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

- Instytucji leasingowych finansujących gospodarkę odpadami:

Z powodu mnogości instytucji leasingowych, np.:

  - Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,

  - BEL Leasing Sp. z o.o.,

  - PEKAO LEASING Sp. z o.o.

  - BISE Leasing S.A.,

  - Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,

  - Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o.,

  - Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.,

  - Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A.

- Banków najbardziej aktywnie wspierających inwestycje ekologiczne:

Kilka banków aktywnie wspierających inwestycje ekologiczne:

- Bank Rozwoju Eksportu S.A.,

- Bank Gdański S.A.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Bank Ochrony Środowiska S.A., udziela preferencyjnych kredytów, z dopłatą funduszy ochrony środowiska. Maksymalny udział kredytowania inwestycji wynosi 50 %.

- Bank Światowy, działający na podstawie umowy międzynarodowej, finansuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w udziale do 70 %.

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, udziela kredytów na przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, głównie inwestycje infrastrukturalne. Bank kredytuje projekty powyżej 5 mln EURO, w udziale do 35 %.

- Inne banki komercyjne oferujące kredyty preferencyjne z dopłatą do odsetek realizowaną za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, to np. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie.

- Fundusze akcesyjne

- Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności

- Fundusze te pełnią rolę instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie, szczególnie przez samorządy terytorialne.

##### CRAFT/6

- CRAFT/6 stanowi Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami.

W Polsce występują następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne (brak preferencji),

- kredyty preferencyjne i dotacje udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- leasing,

- różnego typu pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.),

- granty z pomocy zagranicznej (np. z ekokonwersji poprzez Ekofundusz, konwersji długu Finlandii, funduszy PHARE, ISPA),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy).

# Analiza wpływu projektu planu gospodarki odpadami na środowisko

Realizacja założeń przedstawionych w planie gospodarki odpadami gminy Oborniki Śląskie wpłynie na uporządkowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów. Przyczyni się to do obniżenia zagrożenia dla środowiska powodowanego przez istniejące i wytwarzane na terenie gminy odpady. Poprawa systemu gospodarowania odpadami wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie.

Z obecnie występujących czynników i zjawisk, negatywnie na środowisko może wpływać:

- brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- niewystarczająco rozwinięty system recyklingu,

- brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych obejmującego wszystkich mieszkańców gminy. Powstające odpady są w dużej części wyrzucane przez mieszkańców wraz z odpadami komunalnymi;

- brak większościowego wydzielenia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych.

Wymienionym wyżej czynnikom i zjawiskom należy zapobiegać i ograniczać ich negatywne skutki dla środowiska. W ramach planu gospodarki odpadami planuje się działania, których rezultatem będzie poprawa stanu środowiska:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zbiórki odpadów,

- inwentaryzacja a następnie likwidacja „dzikich” wysypisk występujących na terenie gminy,

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych, m.in. baterii, lakierów, itp. Pojemniki do zbierania takich odpadów mogłyby stanąć w wyznaczonych miejscach w gminie, np. sklepach zajmującymi się sprzedażą takich towarów, a ich zawartość byłaby unieszkodliwiana w specjalnych instalacjach;

- zwiększenia działań nastawionych na edukację lokalnego społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. Promowanie kompostowania odpadów biodegradowlanych – kuchennych i ogrodowych we własnym zakresie. Zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło);

- utworzenie PDGO, czyli Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Ma to być w zamierzeniu wyznaczone miejsce na terenie gminy, gdzie mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość (wielkogabarytowe, złom, opony), ilość (gruz, zielone) lub właściwości (niebezpieczne).

Realizacja założeń planu gospodarki odpadami gminy Oborniki Śląskie będzie skutkować zmniejszeniem obciążenia środowiska wynikającego ze zwiększenia odzysku odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, co spowoduje spadek ilości wprowadzonych do środowiska odpadów. Prowadzona regularnie edukacja ekologiczna powinna zaowocować zmniejszeniem ilości powstających odpadów, co w konsekwencji będzie skutkować skuteczną ochroną walorów naturalnych terenów gminy. Spodziewane efekty ekologiczne będą wynikiem realizacji założeń niniejszego Planu Gospodarki Odpadami.

Realizacja planu nie przyczyni się, w którymkolwiek etapie jego realizacji, do pogorszenia stanu środowiska. Nie spowoduje też zagrożenia dla środowiska.

Przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami cele i kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego.

# Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami opracowany przez gminę podlega zaopiniowaniu przez organy samorządowe i ocenie społecznej. W planie ujęty został wieloletni plan działań w zakresie gospodarki odpadami, który musi być stopniowo weryfikowany, uaktualniany i poprawiany. Prowadzony monitoring w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami powinien uwzględniać także zmiany zachodzące w obowiązującym prawodawstwie. Należy śledzić możliwości zastosowania nowych technik i technologii mogących usprawnić gospodarkę odpadami.

Harmonogramy przygotowania planów gospodarki odpadami przez województwa, powiaty i gminy powinny uwzględniając dwumiesięczny okres opiniowania planów przez właściwe organy, a także czas na rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez różne organizacje zajmujące się gospodarką odpadami, w tym ekologiczne organizacje pozarządowe.

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ustawa wymaga też, aby plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli (w tym gminnego) były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata. Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Organy wykonawcze gminy w przygotowywanych sprawozdaniach z realizacji planu powinny zawrzeć ocenę skuteczności i prawidłowości jego realizacji uwzględniającą analizę wykonania planu pod względem jakościowym i ilościowym. Weryfikacja obejmuje całość planu gospodarki odpadami. Może się ona ograniczać jedynie do jego aktualizacji lub też spowodować gruntowną zmianę jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki.

W rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, określone zostały układy informacji dotyczące planów gospodarki odpadami (dział nr 6, załączniki 1 i 2). Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i będą pomocne przy ocenie realizacji uchwalonych planów gospodarki odpadami.

Gminy i związki gmin są zobowiązane do przekazywania do krajowego systemu monitoringu (zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 o odpadach i odpadach opakowaniowych) rocznych sprawozdań zawierających informacje o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu,

- wydatkach poniesionych na ww. działania (dokumenty potwierdzające muszą być przechowywane przez 5 lat).

Przekazanie informacji musi nastąpić do dnia 15 lutego roku następnego.

- System monitorowania i oceny realizacji planowanych celów opiera się na porównaniu dwóch wielkości wskaźnikowych:

- wskaźników odzysku, poszczególnych rodzajów odpadów, które zostały przewidziane do odzysku,

- rzeczywistych danych uzyskanych na podstawie ilości odpadów zbieranych, segregowanych, transportowanych, odzyskiwanych czy unieszkodliwianych.

Zbieranie wyników działań oraz zapisywanie tych informacji w komputerowej bazie danych składa się na system monitorowania gospodarki odpadami. Porównanie tych wyników z wartościami wskaźnikowymi (zestawienie tabelaryczne) - na system oceny realizacji zamierzonych celów.

- Szczegółowy zakres i forma wymaganych sprawozdań zawarty jest planie gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego. Zestawienie monitorowanych wielkości przedstawiono w tabeli 9.1.

Tabela 9.1. Wskaźniki realizacji planu (według WPGO)

| Lp | Wskaźnik | Jedn. | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba mieszkańców (liczba gospodarstw domowych) objętych odbieraniem odpadów w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców (gospodarstw domowych) województwa lub jego wydzielonych części | % | 100 | 100 |
| 2 | jednostkowa ilość wytwarzanych i odbieranych odpadów komunalnych | kg/M rok | * | * |
| 3 | ilość wytworzonych odpadów z działalności gospodarczej, przeliczona na mieszkańca | kg/M rok | * | * |
| 4 | ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych z działalności gospodarczej, przeliczona na mieszkańca | kg/M rok | * | * |
| 5 | iloraz masy odpadów komunalnych składowanych bez przekształcenia do odpadów wytworzonych | % | * | * |
| 6 | iloraz masy odpadów z działalności gospodarczej składowanych do wytworzonych, | % | * | * |
| 7 | ilość odzyskiwanych odpadów komunalnych w stosunku do odpadów wytwarzanych: ogółem oraz odrębnie dla każdego strumienia tych odpadów: odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych | % | Wg. Poz. 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3 |  |
| 8 | ilość odzyskiwanych (w tym poddanych recyklingowi) odpadów opakowaniowych w stosunku do odpadów wytwarzanych ogółem odzysk ogółem recykling oraz odrębnie dla każdego rodzaju materiałów opakowaniowych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, blachy stalowej, aluminium, drewna i tekstyliów, szkła | % | ** |  |
| 9 | ilość składowanych odpadów biodegradowalnych w stosunku do odpadów składowanych w roku 1995 | % | Wg poz. 5.2.1. |  |
| 10 | Stopień odzysku (w tym recyklingu) wybranych strumieni odpadów i porównanie z wymaganiami: opony, urządzenia zawierające substancje zubażające warstwę ozonową, zużyte oleje, baterie, akumulatory | % | Wg poz. 5.3 |  |
| 11 | jednostkowe nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/M rok | Wg tab. 5.1. |  |
| 12 | ocena zaangażowania mieszkańców w projekty minimalizacji odpadów, np. kompostowania przydomowego | % miesz-kańców | * | * |
| 13 | efektywność kampanii informacyjno-edukacyjnych o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, oceniana jakościowo |  | * | * |

* elementy monitoringu związane ze statystyką, dla których nie określa się wartości planowanych, pozwalające na kontrolę efektywności prowadzonych działań

** zgodnie z punktem 3.1.2. Odpady opakowaniowe WPGO (2004) lub po jego aktualizacji w 2008 r.

W oparciu o analizę uzyskanych danych wskaźnikowych możliwa będzie ocena realizacji założeń planu gospodarki odpadami. Na podstawie uzyskanej oceny należy przeprowadzić weryfikację założeń a następnie aktualizację całego planu.

Wskaźniki monitoringu Planu wg KPGO zamieszczono w tabeli 9.2.

Tabela 9.2. Wskaźniki monitoringu Planu (wg KPGO)

| Lp | Wskaźnik | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypisku | % |
| 3 | Stopień pokrycia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów | % |
| 4 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych biodegradowalnych | Mg/M/rok |
| 5 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych wielkogabarytowych | Mg/M/rok |
| 6 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych budowlanych | Mg/M/rok |
| 7 | Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych niebezpiecznych | Mg/M/rok |
| 8 | Stopień odzysku odpadów komunalnych biodegradowalnych | % |
| 9 | Stopień odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych | % |
| 10 | Stopień odzysku odpadów komunalnych budowlanych | % |
| 11 | Stopień odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych | % |
| 12 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 13 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | % |
| 14 | Stopień unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | % |
| 15 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |

# Streszczenie

Plan gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie jest dokumentem, który uzupełnia nadrzędne plany opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Plan powinien być okresowo aktualizowany na podstawie oceny realizacji zaplanowanych zadań i skuteczności przyjętych rozwiązań.

Podstawowe zasady ochrony środowiska, które mają zastosowanie przy planowej gospodarce odpadami wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Podstawy prawne do opracowania planów gospodarki odpadami zawarte są w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, której rozdział 3 w całości poświęcony został temu problemowi. Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Gminny plan gospodarki odpadami określa m.in. rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów komunalnych, rozmieszczenie istniejących instalacji urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, projektowany system gospodarowania odpadami.

Odpady komunalne na terenie gminy Oborniki Śląskie są zbierane i wywożone przez specjalistyczne firmy usługowe na składowiska w sąsiednich gminach oraz na składowisko odpadów w Golędzinowie, którego pojemność jest obecnie na wyczerpaniu. Przewiduje się dalszą eksploatacje tego składowiska poprzez budowę nowej kwatery o pojemności około 31 000 m3 oraz rekultywację pozostałych dwóch kwater. W gminie Oborniki Śląskie tzw. „dzikie” wysypiska odpadów nie stanowią poważniejszego problemu.

Na terenie gminy jest rozmieszczonych kilkadziesiąt zestawów pojemników przeznaczonych na pozyskiwanie osobno makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i puszek metalowych. Obecny system gospodarki odpadami w Gminie Oborniki Śląskie powinien sprostać zadaniom przewidzianym do realizacji w najbliższych latach. Nasycenie pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów powinno być zwiększone. Obecnie w systemie selektywnego zbierania odpadów zbiera się tylko część powstających i możliwych do odzyskania odpadów komunalnych. Dlatego należy dążyć do zwiększenia ilości materiałów nadających się do recyklingu zbieranych do rozstawionych pojemników, poprzez akcje informacyjne oraz pracę nad poprawą świadomości ekologicznej miejscowego społeczeństwa itp.

Podobnie jak w wielu innych polskich miejscowościach, w gminie Oborniki Śląskie nie jest rozwiązany problem odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych (lekarstwa, chemia gospodarcza, lakiery, itp.). Pożądane jest zatem stworzenie, postulowanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, dobrowolnego punktu gromadzenia odpadów (PDGO, gdzie oprócz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych mieszkańcy mogliby oddawać odpady wielkogabarytowe, stare opony, złom budowlany, itp.).

Odpady niebezpieczne oraz odpady medyczne są unieszkodliwiane przez specjalistyczne firmy działające na podstawie wydanych zezwoleń.

Prognozuje się, iż ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Oborniki Śląskie zwiększy się z 5866 Mg (ton) w 2005 roku do 7302 Mg (ton) w roku 2015. Oznacza to wzrost o nieco ponad 24 %. Wzrost ilości odpadów jest zjawiskiem prognozowanym dla całego kraju.

Zasadniczym celem gminy Oborniki Śląskie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powinno być objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sukcesywny rozwój selektywnej zbiórki, z podziałem na poszczególne strumienie odpadów przewidzianych do odzysku i recyklingu. Przewiduje się zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych, opakowaniowych, budowlanych, wybranych odpadów niebezpiecznych, wielkobarytowych zgodnie z założonymi poziomami odzysku.

Realizacja założeń przedstawionych w planie gospodarki odpadami gminy Oborniki Śląskie wpłynie na uporządkowanie gospodarki odpadami, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów. Zrealizowanie planu nie przyczyni się, w którymkolwiek etapie jego realizacji, do pogorszenia stanu środowiska. Nie spowoduje też zagrożenia dla środowiska.

# Wykaz ważniejszych materiałów wykorzystanych w opracowaniu

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. nr 5, poz 33),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. nr 186, poz 1553),

- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 180, poz. 1495),

- Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (M. P. nr 11 z dnia 28.02.2003 r., poz. 159),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620 ze zm.),

- „II polityka ekologiczna państwa” opracowany przez Radę Ministrów , czerwiec 2000 r.,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.05.2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.nr 103 ,poz.872).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 129, poz. 902 ).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.     ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008 ze zm.)

- Poradnik – gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami. MOS, Warszawa 2002. http://www.mos.gov.pl/odpady/2/Poradnik_gminny.pdf.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Sieja L., Ziora J., Kozubek J.: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. IETU, GIG, AGOS S.A., IGO Sp. z o.o., Katowice 2003

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wrocław 2003.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140)